

**Долинська міська рада**

Калуського району Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

Від 28.08.2025 **№ 1406**

м. Долина

**Про затвердження Середньострокового плану**

**пріоритетних публічних інвестицій**

**Долинської міської територіальної**

**громади на 2026–2028 роки**

З метою забезпечення прозорого, ефективного та збалансованого процесу реформування управління публічними інвестиціями в Долинській міській територіальній громаді, враховуючи протокольне рішення Місцевої інвестиційної ради у Долинській міській територіальній громаді, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 року №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», від 09.08.2024 №903 «Деякі питання підготовки, подання, оцінки та критеріїв пріоритезації концепцій публічних інвестиційних проектів на 2025 рік», від 28.05.2025 року №232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій», Плану заходів з реалізації Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями на 2024–2028 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2024 року № 588-р, ст. 75-2 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В :**

1. Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Долинської міської територіальної громади на 2026–2028 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Віктора Громиша.

Міський голова Іван ДИРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від 28.08.2025 № 1406

**Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Долинської міської територіальної громади на 2026–2028 роки**

**Загальна частина**

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Долинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Середньостроковий план) розроблено відповідно до статті 75**2** Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, на основі Стратегії розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах.

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

**Описова частина**

Середньостроковий план розроблено управлінням економіки Долинської міської ради на підставі пропозицій структурних підрозділів та комунальних підприємств Долинської міської ради відповідно до цілей і завдань документів стратегічного планування в межах доведеного фінансовим управлінням Долинської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

**Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування**

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані, є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період. Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів. До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

* Громадська безпека
* Муніципальна інфраструктура та послуги
* Охорона здоров’я
* Освіта і наука
* Енергетика
* Спорт та фізичне виховання
* Культура та інформація
* Довкілля

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань, спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років, середньостроковим планом пропонується визначити 8 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

**Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування**

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів. У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій. Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації Стратегії розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.

**Основні напрями публічного інвестування**

Основні напрями публічного інвестування відповідають завданням Стратегії розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року, а також узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України, Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось на основі пропозицій структурних підрозділів Долинської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування.

**Фінансова структура публічних інвестицій**

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026 - 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

(тис.грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Орієнтовні граничні показники** | **2026 рік (план)** | **2027 рік (план)** | **2028 рік**  **(план)** | **Разом** |
| Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, у тому числі за рахунок: | 196049.16 | 134718.21 | 0.00 | 330767.37 |
| коштів місцевого бюджету | 19500.00 | 8466.28 | 0.00 | 27966.28 |
| міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 88509.25 | 77764.13 | 0.00 | 166273.38 |
| міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів |  |  |  |  |
| місцевих запозичень | 0.00 | 47537.00 | 0.00 | 47537.00 |
| інших джерел(грантові кошти) | 88039.91 | 950.80 | 0.00 | 88990.72 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням Долинської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

**Граничний розподіл публічних інвестицій**

**грн**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Галузь (сектор)/ підсектор** | **Граничний розподіл на 2026 рік** | **Граничний розподіл на 2027 рік** | **Граничний розподіл на 2028 рік** | **Граничний розподіл на середньостроковий період** |
| Громадська безпека: | - | - | - | - |
| - цивільний захист | - | - | - | - |
| Муніципальна інфраструктура, в т.ч.: | 4 059 492,00 | 47 937 000,00 | 0,00 | 51 996 492,00 |
| - водопостачання та водовідведення | 2 659 492,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 492,00 |
| - містобудування, благоустрій | 1 200 000,00 | 47 737 000,00 | 0,00 | 48 937 000,00 |
| - розбудова та відновлення інфраструктури | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Охорона здоров’я, в т.ч: | 102 130 421,00 | 7 467 080,00 | 0,00 | 109 597 501,00 |
| -спеціалізована медична допомога | 102 130 421,00 | 7 467 080,00 | 0,00 | 109 597 501,00 |
| Освіта і наука в т.ч.: | 1 350 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| -шкільна освіта | 1 350 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| Енергетика | - | - | - | - |
| Спорт та фізичне виховання | - | - | - | - |
| Культура та інформація | - | - | - | - |
| Довкілля | - | - | - | - |
| **Загальний результат** | 107 539 913,00 | 56 954 080,00 | 0,00 | 164 493 993,00 |

**Основні джерела**:

* + Бюджет Долинської міської територіальної громади;
  + Субвенції з державного та обласного бюджетів;
  + Грантові кошти
  + Місцеві запозичення

**Підсумки та перспективи**

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Долинській міській територіальній громаді. Визначення пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, узгодження з Стратегією розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року, продовження та завершення розпочатих проєктів, а також закріплення основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів). Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

**Додаток 1**

**до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Долинської міської територіальної громади на 2026–2028 роки**

**Основні напрями публічного інвестування**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров'я** | | | | |  |  |  |  |
| *Відповідальний галузевий (секторальний) структурний підрозділ– Долинська міська рада* | | | | | | | | |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – | | | | | | **109 597 501,00** | | |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – | | | | | | 112 597 501,00 | |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | | Підсектор | Цільовий показник | | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури | «Долина та Бая-Спріє сприяють зміцненню здоров’я місцевих мешканців» (проект в рамках програми Interreg NEXT Румунія-Україна 2021-2027). | | Спеціалізована медична допомога | Кількість закладів охорони здоров’я в яких розпочато реалізацію проєктів з розбудови | | 1 | 1 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
|
|
| Підтримка материнства і дитинства в Україні | «SOS дбаємо про здоров’я дітей» (проект в рамках програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027) | | Спеціалізована медична допомога | Збільшення кількості користувачів завдяки модернізації закладів | | 60% | 95% | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
|
|
| Розбудова мережі стаціонарних реабілітаційних відділень | Реставраційний ремонт, будівлі неврологічного відділу за літерою "А" КНП "Долинська багатопрофільна лікарня", пам’ятки архітектури місцевого значення охоронний номер 1197 по вул. О. Грицей 15 в м. Долина Калуського району Івано-Франківської області (створення умов для лікування та реабілітації пацієнтів, в тому числі військовослужбовців). | | Спеціалізована медична допомога | Збільшення кількості пацієнтів, котрі отримали реабілітаційні послуги у рамках 53,54,25 пакетів ПМГ | | 50% | 90% | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
|
|
|  |  | |  |  | |  |  |  |
| **Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги** | | | | | | | | |
| *Відповідальний галузевий (секторальний) структурний підрозділ– Управління житлово-комунального господарства міської ради* | | | | | | | | |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – | | | | | | **51 596 492,00** | | |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 84 155 738,00 | | | | | | | | |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | | | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Капітальний ремонт водопроводу ДУ-200 про просп.Незалежності в м.Долина Івано-Франківської обл. на ділянці від вул.Обліски будинок №24 до будинку №12 (поштове відділення) | Водопостачання та водовідведення | | | Заміна трубопроводу, м | 0 | 1369 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
|
|
| Капітальний ремонт водопроводу ДУ-400 про просп.Незалежності в м.Долина Івано-Франківської обл. на ділянці від вул.Обліски до школи №7 | Водопостачання та водовідведення | | | Заміна трубопроводу, м | 0 | 1185 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
|
|
| Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Підвищення енергоефективності в громадських будівлях (ЄІБ) Капітальний ремонт (комплексна термомодернізація) приміщення комунальної власності –ДЮСШ за адресою: м. Долина, вул. Степана Бандери, 2б, Калуського р-ну, Івано-Франківської обл. | Містобудування, благоустрій | | | Кількість термомодернізованих громадських будівель | 1 | 1 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
|
|
| Капітальний ремонт і реконструкція об’єктів та приміщень комунальної власності Долинської міської територіальної громади | Комплексний проєкт капітального ремонту, модернізації приміщення Долинської дитячої музичній школи імені Мирослава Антоновича, м. Долина, вул. Котляревського, 9 | Містобудування, благоустрій | | | Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 0 | 100 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
| Кількість укриттів у закладах загальної середньої освіти, які будуть реалізовані за кошти бюджету громади | 0 | 1 |
|
|
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги** | | | | | |  |  |  |
| *Відповідальний галузевий (секторальний) структурний підрозділ– Управління благоустрою та інфраструктури міської ради* | | | | | | | | |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – | | | | | | **400 000,00** | | |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – | | | | | | 24 814 133,00 | | |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | | | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури субнаціональних органів влади | Реконструкція дощової та господарсько-побутової каналізації по вул. Чорновола та вул. Молодіжна в м.Долина Івано-Франківської області | Розбудова та відновлення інфраструктури | | | Влаштування самопливного колектора зливової каналізації К2 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
|
|
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука** | | | | |  |  |  |  |
| *Відповідальний галузевий (секторальний) структурний підрозділ– Управління освіти міської ради* | | | | | | | | |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – | | | | | | **2 900 000,000** | | |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – | | | | | | 109 200 000,00 | | |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | | | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти | Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіти (облаштування укриттів) | Шкільна освіта | | | Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 70 | 100 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
| Кількість укриттів у закладах загальної середньої освіти, які будуть реалізовані за кошти державного бюджету та бюджету громади | 0 | 6 |
|
| Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси | Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси | Шкільна освіта | | | Кількість наявних шкільних автобусів (в тому числі для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями) | 6 | 9 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
| Кількість придбаних автобусів (в тому числі для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями) | 3 | 5 |
|
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Придбання обладнання,створення та модернізація (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти | Шкільна освіта | | | Кількість дітей, які отрималидоступ до якісного гарячогохарчування у модернізованихїдальнях (харчоблоках)закладів освіти | 1600 | 5300 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
| Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | 4 | 8 |
|
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа” | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | Шкільна освіта | | | Кількість обладнаних кабінетів (закупленого обладнання для 8-10 класів) | 0 | 24 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
| Кількість розроблених інфраструктурних планів модернізації класів та дошкільних закладів освіти | 0 | 24 |
| Частка навчальних кабінетів, які забезпечено сучасним освітнім навчальним обладнанням для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти | 10 | 60 |
|
|
|

**Додаток № 2**

**до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Долинської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки**

**Основні напрями публічного інвестування**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги** | | | | | |
| *Відповідальний галузевий (секторальний) структурний підрозділ– Управління житлово-комунального господарства міської ради* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Водопостачання та водовідведення | Заміна трубопроводу, м | 0 | 6000 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
|  |  |  |  |  |  |
| **Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука** | | | |  |  |
| *Відповідальний галузевий (секторальний) структурний підрозділ– Управління освіти міської ради* | | | | | |
| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) | Шкільна освіта | Кількість оброблених горищ та встановлених систем автоматичної пожежної сигналізації | 0 | 1 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
| Шкільна освіта | Кількість оброблених горищ та встановлених систем автоматичної пожежної сигналізації | 0 | 1 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
| Шкільна освіта | Кількість оброблених горищ та встановлених систем автоматичної пожежної сигналізації | 0 | 1 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
| Шкільна освіта | Кількість оброблених горищ та встановлених систем автоматичної пожежної сигналізації | 0 | 24 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти | Шкільна освіта | Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 0 | 100 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
| **Галузь (сектор) для публічного інвестування – Енергетика** | | | |  |  |
| *Відповідальний галузевий (секторальний) структурний підрозділ– КНП "Центр первинної медичної допомоги"* | | | | | |
| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Впровадження заходів з відновлюваних джерел енергії на муніципальних об’єктах | Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива | Кількість СЕС на будівлях амбулаторій, кВт год на рік | 0 | 2 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
|  |  |  |  |  |  |
| **Галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля** | | | |  |  |
| *Відповідальний галузевий (секторальний) структурний підрозділ–Долинська міська рада* | | | | | |
| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь, створення безпечних умов життєдіяльності населення | Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Будівництво берегозакріплювальних споруд | 0 | Відповідно до ПКД | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
|  |  |  |  |  |  |
| **Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека** | | | |  |  |
| *Відповідальний галузевий (секторальний) структурний підрозділ– Долинська міська рада* | | | | | |
| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Посилення технічної спроможності Державної служби України з надзвичайних ситуацій на виклики воєнного стану | Цивільний захист | Кількість створених МПО | 0 | 1 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |
|  |  |  |  |  |  |
| **Галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт та фізичне виховання** | | | | |  |
| *Відповідальний галузевий (секторальний) структурний підрозділ– відділ молоді і спорту* | | | | | |
| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Створення нових та модернізація існуючих спортивних об’єктів | Спорт та фізичне виховання | Частка мешканців громади, залучених до занять спортом та активного дозвілля | 20 | 50 | Стратегія розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року |