Додаток 1до рішення виконавчого комітету

від 13.03.2023 № 623

**План заходів з проведення акції «*Весняна толока – 2023*»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Контроль за виконанням** |
| 1 | Розгорнути масову агітаційно-просвітницьку роботу серед населення Долинської територіальної громади, працівників підприємств, установ та організацій та шкіл з метою широкого залучення населення до участі в озелененні та благоустрою територій підприємств, установ, вулиць, об’єктів соціальної сфери та прилеглих територій. | Період проведення акції | Відділ інформаційної політики та зв’язків з громадськістю | Савка Н.В. |
| 2 | Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації роботи з підготовки та проведення акції «Весняна толока – 2023». | Період проведення акції | Відділ інформаційної політики та зв’язків з громадськістю | Савка Н.В. |
| 3 | Визначитись з конкретними обсягами робіт по озелененню, забезпеченню посадковим матеріалом та інструментами для проведення заходів. | Березень-квітень | КП «Комунгосп» | Пастух І.І. |
| 4 | Провести прибирання територій, приведення у належний санітарний стан будинків, споруд, огорож і елементів благоустрою. | Протягом 2023 року | КП «Комунгосп»,  [Управління житлово-комунального господарства,](https://www.facebook.com/groups/170168200981189) голови ОСББ, керівники підприємств, установ, організацій | Пастух І.І. |
| 5 | Забезпечити розчистку водних джерел та провести благоустрій водоохоронних зон. | Протягом 2023 року | КП «Комунгосп | Пастух І.І. |
| 6 | Провести ліквідацію стихійних сміттєзвалищ в зонах відпочинку, в охоронних зонах автомобільних та залізничної доріг тощо. | Протягом 2023 року | КП «Комунгосп» | Пастух І.І. |
| 7 | Впорядкувати міські клумби, газони, квітники, живоплоти. | Квітень - травень | КП «Комунгосп» | Пастух І.І. |
| 8 | Провести роботи з ремонту існуючих дитячих майданчиків. | Протягом 2023 року | Управління житлово-комунального господарства,  КП «Комунгосп»,  Голови ОСББ | Пастух І.І. |
| 9 | Провести прибирання та впорядкування територій підприємств, установ та організацій, територій прилеглих до об’єктів торгівлі. | Протягом 2023 року | Власники та керівники об’єктів торгівлі, підприємств, установ та організацій | Пастух І.І. |
| 10 | Провести санітарну очистку території Меморіального комплексу «Вічний вогонь», біля Народного дому, площі стадіону по вул. Південна, скверу біля відділення ощадкаси та алеї Шептицького біля Долинського ліцею №1. | Період проведення акції | Долинський ліцей №1 | Пастух І.І. |
| 11 | Провести санітарну очистку територій прилеглих до закладів загальної середньої освіти Долинської територіальної громади. | Березень - квітень | [Підберезька гімназія](https://if.isuo.org/schools/view/id/10620), [Долинський ліцей№7](https://if.isuo.org/schools/view/id/10761), [Белеївська гімназія](https://if.isuo.org/schools/view/id/10777), [Великотур'янський ліцей](https://if.isuo.org/schools/view/id/10762), [Гошівський ліцей](https://if.isuo.org/schools/view/id/10765), [Грабівська гімназія](https://if.isuo.org/schools/view/id/11163), [Долинський ліцей №5](https://if.isuo.org/schools/view/id/10760), [Долинський ліцей "Інтелект"](https://if.isuo.org/schools/view/id/10754), [Долинський ліцей №1](https://if.isuo.org/schools/view/id/10755), [Долинський ліцей №4](https://if.isuo.org/schools/view/id/10759), [Долинський ліцей №6](https://if.isuo.org/schools/view/id/10757) (Європейський), [Долинський міжшкільний ресурсний](https://if.isuo.org/schools/view/id/11734) центр «Науковий», [Княжолуцький ліцей](https://if.isuo.org/schools/view/id/10767), [Лоп'янський ліцей](https://if.isuo.org/schools/view/id/11143), [Малотур’янський ліцей](https://if.isuo.org/schools/view/id/10768), [Надіївський ліцей](https://if.isuo.org/schools/view/id/10769), [Оболонський ліцей](https://if.isuo.org/schools/view/id/10796), [Рахинянська гімназія](https://if.isuo.org/schools/view/id/10783), [Слобододолинська гімназія](https://if.isuo.org/schools/view/id/10787), [Солуківський ліцей](https://if.isuo.org/schools/view/id/10772), [Тростянецький ліцей](https://if.isuo.org/schools/view/id/10774), [Тяпчанський ліцей](https://if.isuo.org/schools/view/id/10775), [Яворівська гімназія](https://if.isuo.org/schools/view/id/10789), [Якубівська початкова школа](https://if.isuo.org/schools/view/id/10798) | Пастух І.І. |
| 12 | Провести санітарну очистку територій прилеглих до дошкільних навчальних закладів Долинської територіальної громади. | Березень - квітень | ЗДО "Зірочка",  ЗДО "Золота рибка", ЗДО "Росинка",  ЗДО "Теремок",  ЗДО "Сонечко", Лоп'янський ЗДО "Лісова казка",  Солуківський ЗДО "Веселка",  ЗДО "Зернятко" | Пастух І.І. |
| 13 | Провести санітарну очистку територій прилеглих до закладів позашкільної освіти Долинської територіальної громади. | Квітень - травень | Долинська дитячо - юнацька спортивна школа, КЗ «Ценнтр позашкільної освіти» | Громиш В.В. |
| 14 | Забезпечити навчальні заклади робочим інвентарем (рукавиці, мішки). | Період проведення акції | КП «Комунгосп» | Пастух І.І. |
| 15 | Провести санітарну очистку територій прилеглих до сільських рад, скверів, пам’ятників, дитячих майданчиків, зон відпочинку громадян по старостинських округах Долинської ТГ. | Квітень - травень | Старости, землевпорядники, адміністратори ЦНАП з залученням жителів по округу | Пастух І.І.  Михнич Р.В. |
| 16 | Забезпечити вивіз сміття з прибудинкових територій, скверів, алей, парків тощо після їх санітарної очистки. | Період проведення акції | КП «Комунгосп» | Пастух І.І. |
| 17 | Провести роботи з підчистки зелених насаджень в м. Долина. | Березень - квітень | КП «Комунгосп» | Пастух І.І. |
| 18 | Провести заходи з демонтажу незаконно встановлених конструкцій зовнішньої реклами. | Протягом 2023 року | КП «Комунгосп»,  Сектор оперативного реагування та контролю за паркуванням,  Відділ містобудування та архітектури | Пастух І.І.  Громиш В.В. |
| 19 | Провести заходи спрямовані на навчання та спонукання жителів міста до роздільного збору сміття. | Протягом 2023 року | Відділ інформаційної політики та зв’язків з громадськістю, Сектор оперативного реагування та контролю за паркуванням | Пастух І.І.  Савка Н.В. |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету Роман МИХНИЧ

Додаток 2 до рішення виконавчого комітету

від 13.03.2023 № 623

**Закріплення території Долинської громади за установами і організаціями та терміни виконання робіт акції *«Весняна толока-2023».***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва організації** | **Територія прибирання** | **Термін виконання** |
| 1 | Долинська міська рада | Територія біля джерела позаду колишньої БПФ | Квітень |
| 2 | Управління благоустрою та  інфраструктури | Кладовище по вул. Заводська | Квітень |
| 3 | [Управління житлово-комунального господарства](https://www.facebook.com/groups/170168200981189) | Сквер по вул. Чорновола (позаду міської ради) | Квітень |
| 4 | Відділ культури | Алея «Небесної сотні» | Квітень |
| 5 | Комунальний заклад «Центр культури та мистецтв» | Алея імені Мирослава Шептицького, сквер по вул. Грушевського (біля Будинку Культури), Дитячий майданчик по вул. Пачовського. | Квітень |
| 6 | Долинська ДЮСШ | Територія навколо ДЮСШ | Квітень |
| 7 | Центр надання адміністративних послуг | Сквер в міському парку | Квітень |
| 8 | Долинська ОДПІ Головного управління державної фіскальної служби в Івано-Франківській області | Територія між будинками по  вул. Грушевського, 14,16 | Квітень |
| 9 | Долинська районна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості | Територія від вул. Обліски до  проспекту Незалежності, 3а | Квітень |
| 10 | Долинське об’єднане управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області | Територія від будинку по вул. Обліски, 2 до  ліцею №4 | Квітень |
| 11 | Долинський сектор ДМС України в Івано-Франківській області | Територія від вул. Обліски до проспекту Незалежності, 3а | Квітень |
| 12 | Музей Тетяни та Омеляна Антоновичів «Бойківщина» | Територія навколо музею | Квітень |
| 13 | Відділ молоді і спорту | Територія стадіону «Нафтовик» | Квітень |
| 14 | Комунальне підприємство «Долинські ринки» | Територія ринків по вулицях Шевченка та Степана Бандери | Квітень |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету Роман МИХНИЧ