

**Долинська міська рада**

Калуського району Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

Від 27.09.2023 **№ 769**

м. Долина

Про підготовку закладів освіти

Долинської міської ради до нового

навчального року та до роботи

в опалювальний період ****2023/2024 років****

Заслухавши інформацію начальника управління освіти Долинської міської ради Ігоря Сайка, розглянувши представлені матеріали щодо підготовки закладів освіти Долинської міської ради до нового навчального року та роботи в опалювальний період **2023/2024 років**, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Інформацію про підготовку закладів освіти Долинської міської ради до нового навчального року та до роботи в опалювальний період **2023/2024 років** взяти до уваги (додається).

Міський голова Іван ДИРІВ

Додаток до рішення виконавчого комітету

від 27.09.2023 № 769

**ДОВІДКА**

**про підготовку закладів освіти Долинської міської ради**

**до роботи в опалювальний період 2023/2024 років**

Відділом господарського забезпечення управління освіти Долинської міської ради проведено комплекс обстежувальних заходів з метою забезпечення стабільної роботи котелень в осінньо-зимовий період 2023-2024 років та до початку опалювального сезону, здійснюється своєчасний контроль та аналіз виконаних робіт. Проведено навчання працівників закладів освіти, відповідальних за газове господарство та перепідготовку операторів котелень.

Проведено комплекс заходів, щодо покращення санітарного стану закладів освіти:

- проведено лабораторні дослідження води на предмет придатності її до споживання.

- проведена перезарядка та діагностика вогнегасників .

- готується документація до початку опалювального періоду, та здача її в Долинську філію АТ «Іванофранківськгаз».

Протягом року проводиться процедура закупівель товарів, робіт та послуг для забезпечення потреб закладів освіти Долинської міської ради. Забезпечується своєчасне укладання в установленому чинним законодавством порядку договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв.

Станом на 19.09.2023 року проведено об’їзд закладів освіти з представниками ДСНС та Держпродспоживслужби, підготовлена загальна інформація щодо виявлених недоліків в закладах освіти, розроблені відповідні заходи по їх усуненню.

На сьогоднішній день проведено та продовжуються роботи по підготовці котелень та паливних до роботи в опалювальний період, а саме:

- Проведено повірку газових лічильників, коректорів обліку газу, лічильників води (при необхідності проведено закупку нових лічильників 7шт.).

- Проведено чистку котлів для ефективної роботи в опалювальний період 2023-2024 рр.

- Усунено недоліки згідно приписів Долинського УЕГГ.

- Управлінням житло-комунального майна укладено угоди та проводяться роботи з ліцензованою організацією на обслуговування автоматики безпеки.

- Управлінням житло-комунального майна укладено угоди та проводяться роботи по чистці димових та вентиляційних каналів, виміру опору заземлення та ізоляції електромережі в закладах освіти.

- Проводиться завіз дров твердих порід. При потребі 650 куб.м завезено 450 куб.м.

- Проведено заміну тепломережі Великотур’янського ліцею.

- Виготовлено акти готовності закладів освіти до нового навчального року та опалювального періоду.

- Розпочато торги по закупівлі природного газу до кінця 2023 року.

У 2013 році котельні по вул. Грушевського, 24, вул. Ст. Бандери, 8а та пр. Незалежності, 17 передані в оренду ТОВ «Альтер Енерджі Долина» і переведені на альтернативний вид палива деревину, які забезпечують теплопостачанням заклади освіти: Долинський ліцей №7, Долинський ліцей №6 «Європейський», Долинський МРЦ, Долинський ліцей «Науковий» та Долинськуий ліцей №5. На даний час котельні на твердому паливі готові працювати. Проводиться завіз дров.

Проведено заміну внутрішньої системи опалення дошкільного відділення Тяпчанського ліцею, закуплено твердопаливний котел для дошкільного відділення Княжолуцького ліцею, закуплено та встановлено додатково газовий котел типу Феролі 100 в Долинському ліцею №4.

У зв’язку з економією газу, вартість якого є високою, під час теплих та канікулярних днів робота котелень та паливних призупиняється, однак дотримується відповідний температурний режим у закладах освіти.

У всіх закладах проведено поточні ремонти в тому числі і в найпростіших укриттях.

- Тростянецький ліцей – проведено часткову заміну підлоги та ремонт фасаду.

- Долинський ліцей №5 – проведено заміну підлоги у залі прийому їжі та часткова заміна підлоги спортзалу.

- Надіївський ліцей – змонтовано опалення в найпростішому укритті

- Долинський ліцей №6 «Європейський» – проведено благоустрій території (встановлення бруківки).

- Долинський ЗДО «Росинка» – проведено благоустрій території (встановлення бруківки).

- Долинський ліцей «Інтелект» – встановлено внутрішні туалети в найпростішому укритті та змонтовано каналізаційну систему, проведено заміну водовідведення.

- Слобододолинська початкова школа – проводяться роботи щодо відкриття дошкільного відділення.

- Долинський ліцей №1 – проведено ремонтні роботи в найпростішому укритті.

- Солуківський ліцей – встановлено внутрішні туалети в укритті та встановлено на території пожежний гідрант.

Начальник управління освіти Ігор САЙКО