[image: image1.wmf]
Долинська міська рада
Калуського району Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від  09.10.2025                                     № 361
м. Долина

Про План усунення недоліків 
вимог законодавства у сфері 
технічного захисту  інформації 
та кіберзахисту в міській раді
На виконання Заходів усунення недоліків, виявлених та зафіксованих в Акті перевірки Держспецзв’язку від 17.06.2025 №35/06-702ДСК, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про правовий режим воєнного стану”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та з  метою забезпечення належного рівня технічного  захисту інформації та кіберзахисту в міській раді, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити план усунення недоліків вимог законодавства у сфері технічного захисту  інформації та кіберзахисту в  міській раді (додаток 1).
2. Відповідальним особам виконати заходи згідно затвердженого плану.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова   







        Іван ДИРІВ

Додаток до розпорядження міського голови

від 09.10. 2025 № 361
План 
усунення недоліків вимог законодавства у сфері технічного

 захисту інформації та кіберзахисту в  міській раді

	№

з/п
	Порушення яке необхідно усунути
	Термін виконання

(дата)
	Відповідальна особа 
	Заходи

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Призупинити обробку інформації, яка підлягає захисту, в 3 АС класу “3” ІКС Долинської МР, до приведення стану ТЗІ у відповідність до вимог законодавства
	До 10.10.2025
	Іван ДИРІВ
	Провести нараду щодо ознайомлення із переліком інформації, яка підлягає захисту в 3 АС класу “3” ІКС та необхідності призупинити її обробку.

	2
	Створити атестовані системи захисту інформації в 3 АС класу “3” ІКС Долинської МР
	31.06.2026 р.
	Іван СКАБЯК
Марія КОЗІЙ
Надія ПОПОВИЧ


	Визначити потребу та передбачити кошти у кошторисі витрат апарату управління на 2026 рік на оплату послуг із створення атестованих систем захисту інформації

	3
	Призначити особу, на яку покладається забезпечення захисту інформації та контролю за ним
	30.09.2025
	Іван ДИРІВ

Роман МИХНИЧ

Надія ПОПОВИЧ
	Розпорядженням міського голови призначити відповідальну особу за забезпечення захисту інформації та контролю за ним.

	4
	Розробити необхідні нормативно-правові документи у сфері захисту інформації в міській раді
	До 20.10.2025
	Іван СКАБЯК
	Підготувати та подати на затвердження міському голові
склад комісії з технічного захисту інформації.

	5
	Розробити план захисту інформації в ІКС Долинської МР
	До 25.10.2025
	Іван СКАБЯК
	Підготувати та подати на затвердження міському голові План захисту інформації в ІКС міської ради

	6
	Провести заходи щодо категоріювання об’єктів ЕОТ Долинської МР, на яких здійснюється обробка інформації, що підлягає захисту, відповідно до вимог нормативних документів із складанням відповідних актів категоріювання 
	До 31.10.2025
	Комісія з технічного захисту інформації

	Визначити категорії об’єктів ЕОТ, на яких здійснюється обробка інформації, що підлягає захисту.
Скласти Акти категоріювання

	7.
	Провести заходи щодо обстеження об’єктів ЕОТ міської ради, на яких здійснюється обробка інформації, що підлягає захисту, відповідно до вимог нормативних документів із складанням відповідних актів обстеження.
	31.06.2026 р.
	Комісія з технічного захисту інформації

	Обстежити об’єкти, на яких здійснюється обробка інформації, скласти  відповідні акти Акти обстеження 


	8.
	Розробити модель загроз для інформації яка циркулює на об’єкті інформаційної діяльності Долинської МР та підлягає захисту, відповідно до вимог нормативних документів із документальним оформленням
	31.06.2026
	Іван СКАБЯК
Марія КОЗІЙ
Надія ПОПОВИЧ


	Визначити основні види загроз для інформаційної безпеки та шляхи їх нейтралізації.

Визначити потребу та передбачити кошти у кошторисі витрат апарату управління на 2026 рік на виконання заходів із захисту інформації

	9.
	Здійснювати  періодичний контроль за станом технічного захисту інформації
	один раз на пів року
	Іван СКАБЯК


	Розробити план контролю за станом технічного захисту інформації, розпорядником якої є міська рада.


Начальник Управління технічного





Надія ПОПОВИЧ 

та інформаційного забезпечення


