

**Долинська міська рада**

Калуського району Івано-Франківської області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

Від 08.08.2023. **№ 217**

м. Долина

|  |
| --- |
| **Про підготовку підприємств житлово-комунального** **господарства та об’єктів соціальної сфери громади** **до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років** |

З метою координації дій щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 років, відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», керуючись законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

**ЗОБОВ’ЯЗУЮ:**

 1. Утворити оперативний штаб Долинської ТГ з підготовки та сталого проходження опалювального періоду, організації заходів з упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на підприємствах житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери громади в осінньо-зимовий період 2023/2024 років, і затвердити його склад згідно з додатком 1.

 2. Затвердити план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років згідно з додатком 2.

 3. Координацію роботи та узагальнення інформації про виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - управління житлово-комунального господарства міської ради (С. Гаргат).

 4. Співвиконавцям розпорядження подавати інформацію головному відповідальному виконавцю про виконання заходів на наступний день по закінченні термінів визначених планом, для узагальнення та інформування керівництва міської ради.

 5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Віктора ГРОМИША.

Міський голова Іван ДИРІВ

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 08.08.2023 № 217

**СКЛАД**

**оперативного штабу** **Долинської ТГ з підготовки та сталого проходження опалювального періоду, організації заходів з упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на підприємствах житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери громади в осінньо-зимовий період 2023/2024 років**

**ГРОМИШ Віктор** – заступник міського голови, голова оперативного штабу;

**ПАСТУХ Іван** – заступник міського голови, заступник голови оперативного штабу;

**ГАРГАТ Сергій** – начальник управління житлово-комунального господарства міської ради, заступник голови оперативного штабу;

**МАРТИН Андрій** – начальник відділу сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату управління зовнішніх зв’язків та місцевого розвитку міської ради, секретар оперативного штабу.

**Члени оперативного штабу:**

**БОЙКІВ Володимир** – директор КП «Комунгосп» Долинської міської ради;

**ДЕМЧЕНКО Світлана** – начальниця фінансового управління міської ради;

**ІЛЬЧИШИН Ольга** - генеральна директорка КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради;

**КОНДРИН Іван** – директор КЗ «Центр культури і мистецтв» Долинської міської ради;

**ЛОПУХ Роман** – начальник відділу молоді та спорту міської ради;

**МЕЛЬНИК Мирослав** – директор ТОВ «Альтер Енерджі Долина» (за згодою);

**МЕЛЬНИКОВИЧ Іванна** –начальник відділу культури міської ради;

**РІЗЕНЬ Галина** – в.о. директора КНП «Центр первинної медичної допомоги» Долинської міської ради;

**ТИМОФІЙЧУК Людмила** – начальниця інженерно-технічного відділу управління житлово-комунального господарства міської ради;

**ПАРАХОНЯК Іван** - начальник Долинського відділення АТ «Івано-Франківськгаз (за згодою);

**САЙКО Ігор** – начальник управління освіти міської ради;

**СЛИВЧУК Іван** - начальник Долинської служби експлуатації електричних мереж філія АТ Західна (за згодою);

**ЯРЕМКІВ Сергій** – директор КП «Водоканал» Долинської міської ради.

Начальник відділу сталого енергетичного

розвитку та адаптації до змін клімату

управління зовнішніх зв’язків та

місцевого розвитку міської ради Андрій МАРТИН

 Додаток 2

 до розпорядження міського голови

 від 08.08.2023 № 217

**ПЛАН**

 **заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** |  **Найменування заходу** | **Термін виконання** |  **Відповідальні за виконання** |
| 1 | Визначити потребу в необхідних обсягах енергоносіїв для бюджетних установ на опалювальний період 2023-2024 роки з врахуванням жорсткої економії бюджетних коштів  | до 10 серпня 2023 року | Управління ЖКГ міської ради, керівники бюджетних установ та закладів, комунальних підприємств |
| 2 | Забезпечити своєчасне укладення договорів з енергопостачальними організаціями | постійно | Управління ЖКГ міської ради, керівники бюджетних установ та закладів, комунальних підприємств |
| 3 | Забезпечити необхідні обсяги запасів твердого палива  | до 15 вересня 2023 року | Управління ЖКГ міської ради, керівники бюджетних установ та закладів, комунальних підприємств , ТОВ «Альтер Енерджі Долина» |
| 4 | Розробити та узгодити оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення усіх форм власності | до 1 жовтня 2023 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів міської ради спільно з Калуським РУ ГУ ДСНС в Івано-Франківській області |
| 5 | Забезпечити виконання робіт із знесення сухостійних дерев та насаджень, які можуть спричинити аварійні ситуації, організувати розчистку трас вздовж повітряних ліній електропередач | до 1 жовтня 2023 року | Філія АТ «Прикарпаттяобленерго» «Західна», КП «Комунгосп» Долинської міської ради |
| 6 | Забезпечити обстеження стану електричних мереж житлового фонду на відповідність Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів, вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків в електромережах житлових будинків, зокрема, де не передбачений повторний захист від короткого замикання електричного струму | до 1 жовтня 2023 року | Філія АТ «Прикарпаттяобленерго» «Західна», управління житлово-комунального господарства міської ради , ТзОВ “Нова Долина”, ТЗОВ фірма "Долина-Сервіс",  |
| 7 | Забезпечити: - обстеження підземних газопроводів та виконання планових ремонтних робіт надземних з’єднань, будівель та обладнання газорегуляторних пунктів і шафових регуляторних пунктів газу, установок протикорозійного захисту. Вжити заходів щодо зменшення кількості технологічних порушень на об’єктах газових мереж;- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед керівників бюджетних установ, підприємств і організацій всіх форм власності з питань безпечної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання, а також профілактики і попередження виникнення пожеж та аварійних ситуацій | до 1 жовтня 2023 року | Долинське відділення АТ «Івано-Франківськгаз» |
| 8 | Здійснювати заходи щодо перевірки стану газового обладнання у населених пунктах громади, застосовувати у встановленому порядку засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з безпечного користування газом у побуті | постійно | Долинське відділення АТ «Івано-Франківськгаз» |
| 9 | Забезпечити виконання робіт з реконструкції, ремонту котелень, теплових і газових мереж закладів охорони здоров’я, освіти, культури. Привести паливні та котельні закладів бюджетної сфери до вимог ДБН «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання, Кодексу газорозподільних систем. Доукомплектувати та забезпечити належний технічний стан сигналізаторів загазованості у котельнях та приміщеннях бюджетних установ.  | до 1 вересня 2023 року | Управління ЖКГ міської ради, керівники бюджетних установ та закладів, комунальних підприємств |
| 10 | Провести перевірку технічного стану газового обладнання та газопроводів у котельнях і паливних закладів бюджетної сфери, забезпечити своєчасну пускову та передпускову підготовку газового обладнання котелень і паливних до роботи в опалювальний період 2023/2024 року | до 1 жовтня 2023 року | Долинське відділення АТ «Івано-Франківськгаз», управління ЖКГ міської ради, керівники бюджетних установ та закладів, комунальних підприємств |
| 11 | Провести роботи на теплових пунктах, теплових мережах з профілактики, ремонту і заміни обладнання, трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії та виконати повірку засобів вимірювальної техніки. Здійснити промивку трубопроводів, гідравлічні випробування теплових мереж та внутрішньо-будинкових систем опалення | до 1 жовтня 2023 року | ТОВ «Альтер Енерджі Долина», Управління ЖКГ міської ради |
| 12 | Провести роботи з профілактики і ремонту на водопровідних і каналізаційних мережах, насосних станціях, очисних спорудах та інших об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства | до 1 жовтня 2023 року | КП «Водоканал» Долинської міської ради |
| 13 | Провести інвентаризацію наявних автономних джерел енергопостачання на підприємствах житлово-комунального господарства, в бюджетних установах, привести їх у належний робочий стан та забезпечити паливом. | до 1 вересня 2023 року | КП «Водоканал» Долинської міської ради, КП «Комунгосп» Долинської міської ради, керівники бюджетних установ та закладів |
| 14 | Забезпечити приведення в належний технічний стан та виконання планових робіт щодо перевірки димових та вентиляційних каналів, щільності інженерних вводів на об’єктах соціальної інфраструктури громади (навчальні заклади, ДНЗ, заклади охорони здоров’я, культури). Провести перевірку стану підвалів, горищ, підсобних приміщень в громадських спорудах. Організувати оформлення паспортів готовності об’єктів соціальної інфраструктури до опалювального періоду 2023/2024 року (відповідно до спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року №620/378)  | до 1 жовтня 2023 року | Управління ЖКГ міської ради, керівники бюджетних установ та закладів, комунальних підприємств |
| 15 | Забезпечити: - виконання планових ремонтів доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності територіальної громади; - технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути задіяна на очистці автодоріг від снігових заметів;- необхідну кількість посипних протиожеледних матеріалів та реагентів, піску та технічної солі;- необхідний запас паливо-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи спеціальних механізмів та техніки у зимовий період | до 1 жовтня 2023 року | КП «Комунгосп» Долинської міської ради |
| 16 | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних ситуацій | до 1 жовтня 2023 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів міської ради, КП «Комунгосп» Долинської міської ради |
| 17 | Здійснювати систематичний моніторинг гідрометеорологічної інформації щодо фактичних та очікуваних погодних умов, забезпечити своєчасний початок та закінчення опалювального сезону 2023/2024 року | постійно | Відділ сталого енергетичного розвиткута адаптації до змін клімату міської ради |
| 18 | Розробити ліміти на споживання енергоресурсів бюджетними установами громади та здійснювати контроль за їх дотриманням | до 31 грудня 2023 року, постійно | Відділ сталого енергетичного розвиткута адаптації до змін клімату міської ради |

Начальник відділу сталого енергетичного розвитку

та адаптації до змін клімату управління зовнішніх

зв’язків та місцевого розвитку міської ради Андрій МАРТИН