Проєкт

Долинська міська рада

Калуського району Івано-Франківської області

восьме скликання

(п’ятдесята сесія)

РІШЕННЯ

Від 21.11.2024 №_______-50/2024

м. Долина

Про програму розвитку та

утримання мережі вуличного

освітлення населених пунктів

Долинської територіальної

громади на 2025-2027 роки

Враховуючи інформацію Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради  щодо розвитку та утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів Долинської територіальної громади,  відповідно до пункту 10 статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити програму розвитку та утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів Долинської територіальної громади на 2025-2027 роки (додається)

2. Управлінню благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради забезпечити виконання Програми.

3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік затверджуються рішенням міської ради про бюджет громади на відповідний бюджетний рік.

4. Фінансовому управлінню міської ради враховувати в межах  можливостей дохідної частини бюджету громади потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми.

5. Інформацію про виконання  Програми заслуховувати щорічно на сесії міської ради в І кварталі починаючи з 2026 року.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Івана Пастуха та постійну комісію міської ради з питань майна та власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.

Міський голова                                                                              Іван ДИРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від __.__.2024  № ____-50/2024

Програма

розвитку та утримання мережі вуличного освітлення

населених пунктів Долинської міської територіальної громади

на 2025–2027 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Долинська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради |
| 4. | Учасники Програми | Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради, КП «Комунгосп» |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2025–2027 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 17 613,885 тис. грн |
|  | в томі числі, кошти бюджету громади | 17 313,885 тис. грн |

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Вуличне освітлення та безпека руху – є одними із найважливіших критеріїв, за якими можна оцінити економічний розвиток міста та соціальний рівень життя його мешканців.

Основні положення Програми розвитку та утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів Долинської міської територіальної громади  на 2025–2027 роки направлені на створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, підвищення ефективності та надійності експлуатації мереж зовнішнього освітлення, покращення естетичного вигляду міста, зменшення травматизму серед жителів у вечірній час, попередження скоєння правопорушень у нічний час доби.

Управління благоустрою та інфраструктури, засновником якого є Долинська міська рада, – є організацією, яка здійснює постійний контроль за безперебійною роботою та належним технічним станом мереж зовнішнього освітлення.

Система освітлення Долинської територіальної громади включає в себе окремі елементи, в т.ч.:

- світильники різних модифікацій;

- опори зовнішнього освітлення;

- шафи керування зовнішнім освітленням, обладнані приборами обліку електроенергії;

- повітряні лінії;

- кабельні лінії.

В основу реалізації Програми покладено вирішення питань щодо надання населенню Долинської міської територіальної громади якісних послуг із освітлення вулиць в нічний час та організації безпеки руху.

Основними завданнями Програми є створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, підвищення ефективності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення на території Долинської міської територіальної громади.

2. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є: збереження та розвиток існуючої мережі вуличного освітлення, підвищення ефективності та надійності функціонування об’єктів вуличного освітлення, зменшення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та травматизму населення, впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання, поточний та капітальний ремонти, реконструкція діючих та будівництво нових об’єктів освітлення населених пунктів територіальної громади.

3. Основні завдання Програми.

Основними завданнями Програми є:

- приведення об’єктів зовнішнього освітлення вздовж доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, парків, скверів, вхідних груп та прибудинкових територій, об’єктів соціальної сфери, закладів освіти, культури та інших територій загального користування у населених пунктах громади до норм і стандартів чинного законодавства України;

- оснащення об'єктів зовнішнього освітлення обладнанням із використанням виключно енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

- покращення стану благоустрою населених пунктів;

- забезпечення комфортного проживання населення;

- зменшення травматизму населення в умовах незадовільної видимості у нічний час;

- зменшення споживання електричної енергії об’єктами зовнішнього освітлення.

Оптимальним шляхом розв’язання проблеми є:

- першочергове освітлення вулично-шляхової мережі міста та сіл територіальної громади, аварійно-небезпечних ділянок доріг, пішохідних переходів, доріг із насиченим автомобільним рухом та території об'єктів установ і організацій, які забезпечують життєдіяльність населення;

- об'єднання на договірних умовах коштів підприємств громади, установ та організацій, розташованих на відповідній території, а також коштів бюджетів усіх рівнів, грантів, з метою будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів зовнішнього вуличного освітлення;

- будівництво, реконструкція та ремонт електромереж, що перебувають у комунальній власності.

Для виконання зазначених напрямів міська рада та її виконавчі органи забезпечують управління об’єктами зовнішнього освітлення, що перебувають у комунальній власності, їх належне утримання та ефективну експлуатацію.

Протягом передбаченого періоду реалізації Програми для забезпечення досягнення її мети та основних завдань передбачається проведення комплексних робіт з облаштування мереж зовнішнього освітлення, в тому числі:

1. Встановлення світло точок:

– встановлення ламп з покращеними показниками світловіддачі;

– використання нового виду або типу світильників для покращення світлового потоку.

2. Будівництво, реконструкція та ремонт мереж зовнішнього освітлення:

– влаштування та заміна опор;

– при необхідності заміна певних ділянок повітряних та кабельних ліній електромережі.

3. Заміна обладнання:

– заміна автоматики та пускорегулюючої апаратури;

– встановлення сучасних приладів обліку електроенергії (застосування системи обліку електричної енергії з функцією дистанційної передачі даних).

4. Фінансування Програми.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених у бюджеті громади на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Виконавець Програми – Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради, Комунальне підприємство «Комунгосп» Долинської міської ради.

Програма є необхідною для забезпечення розвитку та утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів Долинської міської територіальної громади. Доцільність заходів є обґрунтованими. Програма потребує залучення коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку та утримання мережі вуличного освітлення

населених пунктів Долинської міської територіальної громади

на 2025–2027 роки

| № З№ | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання |  |  | Усього витрат на виконання програм, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. |  |
| 11. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 6967,525 | 5199,881 | 5446,479 | 17613,885 |
|  | в тому числі: - кошти бюджету громади | 6867,525 | 5099,881 | 5346,479 | 17313,885 |

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на постійну комісію міської ради з питань майна та власності, житлово-комунального господарства та благоустрою

6. Напрями та Заходи Програми

Перелік узагальнених заходів Програми розвитку та утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2025–2027 роки наведені в Додатку 1. Детальний план заходів Програми наведений в Додатку 2.

Пооб’єктний розподіл бюджетних призначень на виконання заходів Програми у відповідному бюджетному році затверджується розпорядженням міського голови.

Додаток №1 До Програми

Заходи Програми розвитку та утримання мережі вуличного освітлення

населених пунктів Долинської міської територіальної громади

на 2025–2027 роки

| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нове будівництво, реконструкція, мереж вуличного освітлення на території громади | Будівництво та реконструкція мереж вуличного освітлення | 2025-2027 | Управління благоустрою та інфраструктури, КП «Комунгосп» | Бюджет громади, субвенції з державного і обласного бюджетів | 2025 | 2000,000 | Заміна технічно застарілих світильників периферійних вулиць з лампами, які споживають велику кількість електроенергії, будівництво нових ліній де відсутнє дворове освітлення житлових районів з багатоповерховими будинками |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 2000,000 |  |
| 2 | Капітальний та поточний ремонт, встановлення мереж вуличного освітлення на території громади | Капітальний, поточний ремонт, встановлення мереж вуличного освітлення | 2025-2027 | Управління благоустрою та інфраструктури, КП «Комунгосп» | Бюджет громади, субвенції з державного і обласного бюджетів | 2025 | 4267,525 | відновлення зовнішнього освітлення на вулицях, які в даний час не освітлюються; оновлення мереж вуличного освітлення за рахунок збільшення строку використання високоефективних освітлювальних приладів. |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2499,881 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 2746,479 |  |
| 3 | Розробка проектно-кошторисної документації, техніко-економічних обґрунтувань та розрахунків | Визначення місця будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах | 2025-2027 | Управління благоустрою та інфраструктури, КП «Комунгосп» | Бюджет громади, субвенції з державного і обласного бюджетів | 2025 | 200,000 | Поглиблена оцінка, що проводиться для визначення практичності та життєздатності запропонованого проекту або ідеї. |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 200,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 200,000 |  |
| 4 | Співфінансування на договірних засадах нового будівництва, реконструкції, проведення ремонту вуличного освітлення | На виконання вимог нормативно-правових актів та рішень | 2025-2027 | Управління благоустрою та інфраструктури | Субвенції з державного і обласного бюджетів | 2025 | 500,000 | Покращення стану мережі освітлення |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 500,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 500,000 |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  | 17613,885 |  |

Додаток №2 до Програми

Детальний план пункту 2 заходів Програми розвитку та утримання мережі вуличного освітлення

населених пунктів Долинської міської територіальної громади

на 2025–2027 роки

| № | Назва об’єкта, вулиця | Кошторисна вартість грн | Термін виконання, рік |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Всього разом |  | 9513,885 | 4267,525 | 2499,881 | 2746,479 |  |
| 1 | м. Долина |  |  |  |  |  |
| 1.1 | вул. Зелена | 47,000 |  | 47,000 |  |  |
| 1.2 | вул. Кармелюка | 28,600 |  | 28,600 |  |  |
| 1.3 | вул. Космонавтів | 29,300 |  | 29,300 |  |  |
| 1.4 | вул. Красінського | 30,000 |  | 30,000 |  |  |
| 1.5 | вул. Миру | 39,000 |  | 39,000 |  |  |
| 1.6 | вул. Молодіжна | 40,000 |  | 40,000 |  |  |
| 1.7 | вул. Нова | 52,000 |  | 52,000 |  |  |
| 1.8 | вул. Незалежності | 500,000 | 250,000 |  | 250,000 |  |
| 1.9 | вул. Обліски | 250,000 | 100,000 |  | 150,000 |  |
| 1.10 | вул. Оболонська | 67,000 |  | 67,000 |  |  |
| 1.11 | вул. Пачовського | 85,000 |  | 85,000 |  |  |
| 1.12 | вул. Пилипченка | 60,000 |  | 60,000 |  |  |
| 1.13 | вул. Підлівче | 114,000 | 65,000 |  | 49,000 |  |
| 1.14 | вул. Томашівського | 149,000 | 95,000 |  | 54,000 |  |
| 1.15 | вул. Торгова | 130,000 | 32,000 |  | 98,000 |  |
| 1.16 | вул. Франка | 168,000 |  | 68,000 | 100,000 |  |
| 1.17 | вул. Хмельницького | 200,000 | 100,000 |  | 100,000 |  |
| 1.18 | вул. 8-го Березня | 95,000 | 50,000 |  | 45,000 |  |
| 1.19 | вул. Довбуша | 104,000 | 104,000 |  |  |  |
| 1.20 | вул. Грушевського | 300,000 | 200,000 |  | 100,000 |  |
| 1.21 | вул. Романюка | 68,000 | 68,000 |  |  |  |
|  | Всього | 2555,900 | 1064,000 | 545,900 | 946,000 |  |
| 2 | Белеївський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Лесі Українки | 53,624 |  | 53,624 |  |  |
| 2.2 | Лесі Українки (ТП256) | 53,624 |  | 53,624 |  |  |
|  | Сонячна | 32,252 | 32,252 |  |  |  |
|  | Зелена | 29,710 |  | 29,710 |  |  |
|  | Миру | 67,500 | 33,750 | 33,750 |  |  |
| 2.3 | Центральна | 32,991 | 32,991 |  |  |  |
| 2.4 | Центральна (від Світанкової ТП58) | 108,597 | 108,597 |  |  |  |
| 2.5 | Центральна (ТП60) | 63,265 | 63,265 |  |  |  |
| 2.6 | Центральна (ТП63) | 55,493 |  |  | 55,493 |  |
| 2.7 | Центральна (№302, ТП60) | 12,624 |  | 12,624 |  |  |
|  | Всього | 509,680 | 270,855 | 183,332 | 55,493 |  |
| 3 | Великотур’янський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Придбання та встановлення нових світильників | 162,000 | 81,000 | 81,000 |  |  |
|  | Всього | 162,000 | 81,000 | 81,000 |  |  |
| 4 | Геринський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дорошенка | 26,174 |  | 26,174 |  |  |
| 4.2 | Шевченка | 28,720 | 28,720 |  |  |  |
| 4.3 | Стефаника | 40,904 | 40,904 |  |  |  |
|  | Всього | 95,798 | 69,624 | 26,174 |  |  |
| 5 | Гошівський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вознична | 52,666 | 52,666 |  |  |  |
| 5.2 | Дронівська-Шиянівська | 45,804 |  | 45,804 |  |  |
| 5.3 | Лісова | 61,752 |  | 61,752 |  |  |
| 5.4 | Оболоня | 118,329 | 118,329 |  |  |  |
| 5.5 | Шевченка | 45,135 |  |  | 45,135 |  |
| 5.6 | Загайківська | 27,965 | 27,965 |  |  |  |
| 5.7 | Я. Лесіва | 41,930 | 41,930 |  |  |  |
| 5.8 | Залізнична | 28,349 | 28,349 |  |  |  |
| 5.9 | Кобринської | 78,130 | 78,130 |  |  |  |
| 5.10 | Молодіжна | 33,200 | 33,200 |  |  |  |
| 5.11 | Сонячна | 29,460 | 29,460 |  |  |  |
| 5.12 | Л. Українки | 39,600 | 39,600 |  |  |  |
|  | Всього | 602,320 | 449,629 | 107,556 | 45,135 |  |
| 6 | Грабівський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Франка | 106,781 |  | 106,781 |  |  |
| 6.2 | с. Крива | 320,000 | 320,000 |  |  |  |
|  | Всього | 426,781 | 320,000 | 106,781 |  |  |
| 7 | Княжолуцький старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Івасюка | 96,366 | 62,463 |  | 33,903 |  |
| 7.2 | Кам’янка | 41,340 | 41,340 |  |  |  |
| 7.3 | Левицького | 32,600 |  | 32,600 |  |  |
| 7.4 | Сагайдачного | 38,400 | 38,400 |  |  |  |
|  | Всього | 208,706 | 142,203 | 32,600 | 33,903 |  |
| 8 | Лоп’янський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Долинська (ТП 53, 166) | 130,254 | 130,254 |  |  |  |
| 8.2 | Лісова (ТП 219) | 28,645 | 28,645 |  |  |  |
| 8.3 | Лісова (ТП 400) | 47,292 |  | 47,292 |  |  |
| 8.4 | Молодіжна | 93,735 | 93,735 |  |  |  |
| 8.5 | Молодіжна | 97,768 |  |  | 97,768 |  |
| 8.6 | Шевцова (ТП 54) | 52,565 |  |  | 52,565 |  |
| 8.7 | Героїв України | 33,458 | 33,458 |  |  |  |
|  | Всього | 483,717 | 286,092 | 47,292 | 150,333 |  |
| 9 | Малотур’янський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Козацька | 20,000 |  | 20,000 |  |  |
| 9,2 | Калинова | 19,175 |  | 19,175 |  |  |
| 9.3 | Комунальників | 58,748 |  | 58,748 |  |  |
| 9.4 | Мирна | 37,167 |  | 37,167 |  |  |
| 9.5 | Турянська | 35,636 |  |  | 35,636 |  |
| 9.6 | Турянська-Молодіжна | 47,076 |  |  | 47,076 |  |
| 9.7 | Франка | 36,945 |  |  | 36,945 |  |
| 9.8 | Чертежик | 18,965 | 18,965 |  |  |  |
| 9.9 | Незалежності | 280,000 | 280,000 |  |  |  |
|  | Всього | 553,712 | 298,965 | 135,090 | 119,657 |  |
| 10 | Надіївський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Грушевського | 34,486 |  | 34,486 |  |  |
| 10.2 | Миру | 33,582 |  | 33,582 |  |  |
| 10.3 | Молодіжна | 99,106 |  |  | 99,106 |  |
| 10.4 | С.Стрільців | 70,433 | 70,433 |  |  |  |
| 10.5 | Хмельницького | 34,274 |  | 34,274 |  |  |
| 10.6 | Шевченка | 38,603 |  |  | 38,603 |  |
|  | Всього | 310,484 | 70,433 | 102,342 | 137,709 |  |
| 11 | Новичківський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Героїв Майдану | 57,583 |  | 57,583 |  |  |
| 11.2 | Усторонь | 71,348 | 71,348 |  |  |  |
|  | Всього | 128,931 | 71,348 | 57,583 |  |  |
| 12 | Оболонський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Бабієва Гора | 54,000 |  | 54,000 |  |  |
| 12.2 | Горбового | 70,759 |  | 70,759 |  |  |
| 12.3 | Грушевського | 36,728 |  | 36,728 |  |  |
| 12.4 | Івасюка | 36,204 |  | 36,204 |  |  |
| 12.5 | Липовець | 44,015 |  | 44,015 |  |  |
| 12.6 | Маричини | 43,774 |  |  | 43,774 |  |
| 12.7 | Молодіжна | 42,401 |  |  | 42,401 |  |
| 12.8 | Одиниця | 44,180 |  |  | 44,180 |  |
| 12.9 | Підзапуст, Лісна | 38,763 |  |  | 38,763 |  |
| 12.10 | Приміська | 61,889 | 61,889 |  |  |  |
| 12.11 | Стуса, Ставище | 28,721 | 28,721 |  |  |  |
|  | Всього | 501,434 | 90,610 | 241,706 | 169,118 |  |
| 13 | Підбережський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Гайова | 47,050 |  | 47,050 |  |  |
| 13.2 | Грушевського | 78,737 | 78,737 |  |  |  |
| 13.3 | Поруба | 47,176 |  | 47,176 |  |  |
| 13.4 | Промислова | 33,024 |  | 33,024 |  |  |
| 13.5 | Січових Стрільців | 32,451 |  | 32,451 |  |  |
| 13.6 | Солуківська | 328,929 |  |  | 328,929 |  |
| 13.7 | Стара Дуброва | 36,542 |  |  | 36,542 |  |
| 13.8 | Хмельницького 1 | 35,362 | 35,362 |  |  |  |
| 13.9 | Хмельницького 2 | 247,207 | 247,207 |  |  |  |
|  | Всього | 886,478 | 361,306 | 159,701 | 365,471 |  |
| 14 | Рахинянський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Вовча (ТП99) | 38,823 |  | 38,823 |  |  |
| 14.2 | Вовча (ТП365) | 42,796 |  | 42,796 |  |  |
| 14.3 | Забудівна | 205,394 |  |  | 205,394 |  |
| 14.4 | Захарасевича | 69,752 | 69,752 |  |  |  |
| 14.5 | Січових Стрільців | 77,077 |  | 77,077 |  |  |
| 14.6 | Стефаника | 38,756 | 38,756 |  |  |  |
|  | Всього | 472,598 | 108,508 | 158,696 | 205,394 |  |
| 15 | Солуківський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Придбання та встановлення нових світильників | 81,000 |  | 81,000 |  |  |
| 15.2 | Центральна | 36,253 | 36,253 |  |  |  |
|  | Всього | 117,253 | 36,253 | 81,000 |  |  |
| 16 | Тростянецький старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Слобода Братів Гошовських | 83,063 | 83,063 |  |  |  |
| 16.2 | Тростянець Шевченка | 125,100 | 125,100 |  |  |  |
| 16.3 | Тростянець Шевченка - провулок | 44,496 |  |  | 44,496 |  |
| 16.4 | Придбання та встановлення нових світильників | 56,700 |  | 56,700 |  |  |
|  | Всього | 309,359 | 208,163 | 56,700 | 44,496 |  |
| 17 | Тяпчанський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Гачки-Незалежності | 39,539 |  | 39,539 |  |  |
| 17.2 | Камянська 1 | 75,906 |  | 75,906 |  |  |
| 17.3 | Камянська 2 | 39,960 |  | 39,960 |  |  |
| 17.4 | Лесі Українки | 206,970 | 206,970 |  |  |  |
| 17.5 | Лесі Українки (за потічком) | 85,310 | 85,310 |  |  |  |
| 17.6 | Миколи Корпана | 57,164 |  |  | 57,164 |  |
| 17.7 | Миру | 44,598 |  |  | 44,598 |  |
| 17.8 | Незалежності | 54,881 |  |  | 54,881 |  |
| 17.9 | Січових Стрільців | 50,506 |  |  | 50,506 |  |
| 17.10 | Степана Бандери-Затеплична | 92,922 |  |  | 92,922 |  |
|  | Всього | 747,756 | 292,280 | 155,405 | 300,071 |  |
| 18 | Яворівський старостинський округ |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Коляджина | 42,536 |  | 42,536 |  |  |
| 18.2 | Лесі Українки | 178,487 |  | 178,487 |  |  |
| 18.3 | Шевченка-Кармелюка | 49,341 |  |  | 49,341 |  |
| 18.4 | Шевченка-Нова | 124,358 |  |  | 124,358 |  |
| 18.5 | Залізнична станція | 46,256 | 46,256 |  |  |  |
|  | Всього | 440,978 | 46,256 | 221,023 | 173,699 |  |