Додаток 1 до рішення міської ради

від 29.06.2023 № 2228-33/2023

Паспорт

програми розвитку комунального підприємства «Водоканал» Долинської міської ради на 2022-2024 рр.

| 1. | Назва Програми | Програма розвитку комунального підприємства «Водоканал» Долинської міської ради на 2022-2024 рр. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор та розробник Програми | КП «Водоканал» Долинської міської ради |
| 3. | Відповідальний виконавець та головний розпорядник коштів Програми | Управління ЖКГ міської ради |
| 4. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Долинської територіальної громади |
| 5. | Мета | Задоволення потреб населення та інших споживачів в якісних послугах водопостачання та водовідведення, забезпечення цілодобової подачі води належної якості, попередження виникнення аварійних ситуацій, забезпечення надійності функціонування водоканалізаційних систем |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2022-2024 рр. |
| 7. | Очікувані результати виконання | Покращення якості питної води, зниження втрат води в мережах, забезпечення стабільної роботи системи водопостачання, покращення роботи систем водовідведення, попередження забруднення земель, зниження енерговитрат. |
| 8. | Контроль за виконанням | Долинська міська рада |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: з них - кошти міського бюджету у тому числі по роках: 2022 рік 2023 рік 2024 рік | 133 914 000 грн 133 914 000 грн 22 850 000 грн 63 984 000 грн 63 250 000 грн |

Додаток 2 до рішення міської ради від 29.06.2023 № 2228-33/2023

8. Перелік заходів Програми

Таблиця 1

| № з/п | Назва заходу | Орієнтована вартість, тис. грн | 01.22-06.22 | 07.22-12.22 | 01.23-12.23 | 01.24-12.24 | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-ий етап, тис. грн | 2-ий етап, тис. грн | 3-ий етап, тис. грн | 4-ий етап, тис. грн |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.17 | Розширення мереж водопостачання на сусідні села, підключення нових абонентів до існуючих мереж сіл району | 9995 |  |  | 9995-65 =9930 |  |  |
| 2.19 | Виготовлення проектно-кошторисної документації нового будівництва водопроводу в с. Оболоння | 65 |  |  | +65 |  |  |