Додаток до рішення міської ради

від 29.05.2024 № 2667-42/2024

**ЗВІТ**

**про стан виконання програми реконструкції та утримання**

**кладовищ на 2023-2025 роки**

Програма реконструкції та утримання кладовищ на 2023-2025 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Законів України, визначає ряд заходів, які направлені на вирішення питань з реконструкції, капітального ремонту та експлуатації об’єктів, призначених для поховання, утримання та збереження місць поховань. Програма є вкрай актуальною, її важливість зумовлена необхідністю забезпечення належного виконання робіт по утриманню кладовищ, створення сприятливих умов для відвідування кладовищ мешканцями міста та догляду за могилами своїх близьких, а також підтримання у належному стані пам’ятників, почесних поховань та безгосподарних могил.

У зв’язку із ситуацією в країні, основним напрямком програми визначено оплату послуг з утримання місць поховання (придбання та встановлення надмогильних пам’ятників та елементів благоустрою могили) військовослужбовців, які проживали та були зареєстровані на території Долинської міської територіальної громади. Протягом виконання завдання забезпечено підтримку родин загиблих (померлих) вiйськовослужбовцiв шляхом органiзацiї безоплатного вшанування та увiковiчення їх пам’яті.

Управлінням благоустрою та інфраструктури укладено договір з підрядною організацією на виконання робіт на придбання та встановлення надмогильних пам’ятників та елементів благоустрою могили, в кількості 20 одиниць. Через перенесення громадянами дати встановлення пам’ятників, частину робіт було вимушено перенесено на 2024 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заходи програми** | **Сума, грн** | **Інформація про виконання** |
| **План** | **Факт** |
| Оплата послуг з утримання місць поховання (придбання та встановлення надмогильних пам’ятників та елементів благоустрою могили) | 1500000,00 | 522240,00 | Протягом дії договору встановлено 7 пам’ятників загиблим героям. Частину робіт перенесено на 2024 рік, у зв’язку з проханням родичів загиблих. |
| Разом: | 1500000,00 | 522400,00 |  |

 На жаль, ми втрачаємо наших захисників на московсько-українській війні. Не в кожного полеглого захисника є рідні, які мають змогу доглядати за могилами. А на Алеї Героїв це робить місто. Як тільки родини приймуть рішення, про час – ми виконаємо все так, як вони скажуть. І як би не було прикро, та ми не можемо сказати, скільки ще буде поховань.

Представники органів місцевого самоврядування Долинської ТГ беруть участь у покладанні квітів до пам’ятників, меморіалів, пам’ятних знаків, залучаються до мітингів-реквіємів, спільних поминальних молебнів та інших меморіальних заходів, проводить постійну роботу зі сприяння в реалізації заходів громадських організацій з увічнення пам’яті воїнів, які брали участь у захисті України.

Начальник управління

благоустрою та інфраструктури Віталій ЮСИП