Додаток до рішення міської ради

від 29.05.2024 № 2669-42/2024

**ЗВІТ**

**про стан виконання програми розвитку та утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки**

Відповідно до п. 5 рішення Долинської міської ради від 16.12.2021 № 1343-18/2021, у зв’язку із виконанням, у 2023 році, Програми розвитку та утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням від 16.12.2021 № 1343-18/2021, надаємо звіт про її виконання. Відповідальний виконавець Програми – Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради. Учасники Програми – Долинська міська рада, комунальні підприємства територіальної громади. Для досягнення мети Програми в процесі її реалізації здійснювались заходи, направлені на поліпшення зовнішнього освітлення, а також покращення освітлення місць загального відпочинку населення та гостей Долинської територіальної громади. Основні зусилля були направлені на покращення стану об’єктів та елементів зовнішнього освітлення, підвищення рівня освітленості вулиць. Запланований обсяг фінансування заходів, які були передбачені Програмою для реалізації, складав 528 400,00 грн., – кошти місцевого бюджету. Фактично протягом 2023 року в процесі реалізації Програми виконання заходів проведено на загальну суму 228 091,54грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва об’єкта, вулиця | Кошторисна вартість, грн. (проект) | Факт | Інформація про виконання |
| **1 Долина** | | | | |
| 1. | Незалежності 8, 8а | 50 000,00 | 174699,47 | Обсяг кошторисної вартості вказано в цінах на 2022 рік, виконання робіт проведено в 2023 році. |
| 2. | Грушевського 28а. 32 | 68 000,00 |
| **12 Оболонський старостинський округ** | | | | |
| 12.9 | Лісна |  | 53 392,07 | Проведення вуличного освітлення зумовлене нагальною потребою. |
| Разом: |  | 118 000,00 | 228 091,54 |  |

Аналізуючи використання коштів у 2023 році встановлено, що найбільш питому вагу у загальному обсязі витрат становили витрати на фінансування проведення зовнішнього освітлення вулиць громади.

Начальник управління

благоустрою та інфраструктури Віталій ЮСИП