**РІШЕННЯ**

Від 21.11.2024 **№ 2982-50/2024**

м. Долина

**Про програму сталого енергетичного**

**розвитку та адаптації до змін клімату**

**Долинської територіальної**

**громади на 2025-2027 роки**

З метою реалізації політики у сфері сталого енергетичного розвитку та клімату у Долинській територіальній громаді, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити програму сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату Долинської територіальної громади на 2025-2027 роки(Додається).

2. Виконавчим органам міської ради забезпечити виконання заходів Програми.

3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік затверджуються рішенням міської ради про бюджет громади на відповідний бюджетний рік.

4. Фінансовому управлінню міської ради враховувати в межах можливостей дохідної частини бюджету громади потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми.

5. Звіт про хід виконання даної Програми заслуховувати на сесії міської ради у I кварталі, починаючи з 2026 року.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури та постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

Міський голова Іван ДИРІВ ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 21.11.2024 № 2982-50/2024

**ПРОГРАМА**

**сталого енергетичного розвитку та адаптації**

**до змін клімату Долинської територіальної**

**громади на 2025-2027 роки**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Ініціатор розроблення Програми** | Долинська міська рада |
| **2.** | **Розробник Програми** | Відділ сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату управління зовнішніх зв’язків та місцевого розвитку міської ради |
| **3.** | **Відповідальні виконавці** | Виконавчі органи міської ради |
| **4.** | **Учасники Програми** | Виконавчі органи міської ради |
| **5.** | **Терміни реалізації Програми** | 2025 – 2027 роки |
| **6.** | **Кошти, задіяні на виконання Програми** | Кошти бюджету Долинської ТГ, кредитні кошти |
| **7.** | **Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми, ппппппппппппппппппп тис. грн,**  з них за кошти бюджету громади:  за кредитні кошти:  в тому числі по роках:  **2025 рік**  кошти бюджету громади:  кредитні кошти:  **2026 рік**  кошти бюджету громади:    **2027 рік**  кошти бюджету громади: | **68 035,467**  29 790,0  38 245,467  **47 320,467**  9 075,0  38 245,467  **9 555,0**  9 555,0  **11 160,0**  11 160,0 |

**8. Очікувані результати виконання Програми:** виконання міською радою довгострокових зобов’язань в рамках загальноєвропейської ініціативи Угода Мерів, зокрема у сферах зменшення споживання традиційних видів енергії, запровадження використання енергії з альтернативних та відновлюваних джерел, підвищення рівня енергоменеджменту в громаді.

**9. Термін проведення звітності:** один раз в рік, у I кварталі, починаючи з 2026 року.

***1. Загальна частина***

Програма сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату Долинської територіальної громади на 2025-2027 роки(далі – Програма) розроблена у відповідності до чинного законодавства і враховує основні вимоги законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергетичну ефективність», «Про енергетичну ефективність будівель», а також стратегічних державних, регіональних та місцевих документів у сферах сталого енергетичного розвитку та клімату.

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок», Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад при розробці Програми враховано принципи гендерної рівності і недискримінації.

Програма розроблена відповідно до Стратегії регіонального розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Долинської територіальної громади до 2030 року, Плану дій Долинської міської ради з впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки на 2023-2026 роки.

***2. Мета Програми***

Заходи передбачені до виконання даною Програмою у 2025-2027 роках покликані забезпечувати подальше ефективне впровадження політики сталого енергетичного розвитку, використання напрацьованого досвіду впровадження даної політики в місті Долина для розширення сфери впливу на сільські населені пункти Долинської територіальної громади. Очікується, що в результаті успішної реалізації заходів програми в громаді відбуватиметься подальше скорочення обсягів споживання традиційних джерел енергії та відповідно викидів парникових газів, активне запровадження використання енергії з альтернативних і відновлюваних джерел, а також здійснюватиметься вклад у загальнодержавні та світові зусилля щодо адаптації та протидії наслідкам змін клімату.

***3. Завдання Програми***

* розвиток системи енергетичного менеджменту;
* підвищення обізнаності населення та компетентності посадових осіб відповідальних за енерговикористання;
* зменшення споживання традиційних видів енергії в житловій, бюджетній та комунальній сферах громади;
* запровадження використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії;
* підвищення рівня адаптації до змін клімату.

***4. Опис Програми***

Реалізація програми у сфері сталого енергетичного розвитку дозволить продовжити рух до зеленого переходу та кліматичної нейтральності, сприятиме реалізації проектів у сфері енергоефективності та енергозбереження і створить передумови для успішної участі в міжнародних проектах і програмах з адаптації та протидії наслідкам змін клімату. Також програма дозволить підтримувати щорічну традицію проведення Днів Сталої Енергії, що в кінцевому результаті позитивно вплине на виконання міською радою зобов'язань в галузі сталого розвитку громади.

***5. Фінансове забезпечення виконання Програми***

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету Долинської громади та кредитних коштів Європейського інвестиційного банку.

***6. Заходи з реалізації Програми***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перелік заходів**  **програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансува-ння** | **Орієнтовні обсяги**  **фінансування (вартість),**  **тис. гривень** | | | **Очікуваний результат** |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. **Енергетичний менеджмент** | | | | | | | | |
| 1.1 | Підтримка функціонування системи енергетичного менеджменту в громаді | 2025-2027  роки | Долинська міська рада | Бюджет громади | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Оплата ліцензійного програмного забезпечення енергомоніторингу. Навчання та технічний супровід відповідальних посадових осіб |
| 1.2 | Виготовлення передпроектних документів (ТЕО, звітів про проведення технічного обстеження стану будівельних конструкцій, технічних паспортів будівель та ін.) для впровадження проектів сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 100,0 | 150,0 | 200,0 | Виготовлені передпроектні документи для можливості впровадження проектів сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату |
| 1.3 | Виготовлення сертифікатів енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Виготовлені сертифікати енергетичної ефективності (вимоги Закону України «Про енергетичну ефективність будівель») |
| 1.4 | Встановлення «розумних» лічильників енергоресурсів у будівлях бюджетних установ громади | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Забезпечення створення інтелектуальної енергетичної системи громади |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **2. Підвищення обізнаності населення та компетентності посадових осіб відповідальних за енерговикористання** | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведення масових заходів, в т.ч. для дітей та школярів: Тижня сталої мобільності, Днів енергії в громаді (закупівля роздаткових матеріалів, подарунків, зелених насаджень, оплата перевезень, екскурсій тощо) | 2025-2027 роки | Управління освіти, відділ молоді і спорту, міська рада | Бюджет громади | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Проведення щорічних заходів. За рахунок виділених фінансових ресурсів – профінансовані окремі заходи з покращення матеріально-технічного забезпечення закладів |
| 2.2 | Друк промоційної продукції для інформування населення з питань сталого енергетичного розвитку | 2025-2027 роки | Долинська міська рада | Бюджет громади | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Підвищення обізнаності населення в питаннях енергоефективності |
| **3. Зменшення споживання традиційних видів енергії в житловій, бюджетній та комунальній сферах громади** | | | | | | | | |
| 3.1 | Розробка проектних документацій для впровадження проектів з підвищення енергоефективності в окремих бюджетних закладах та об’єктах комунальних підприємств | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 700,0 | 1500,0 | 1700,0 | Розроблена проектна документація для впровадження проектів з підвищення енергоефективності |
| 3.2 | Сприяння ОСББ громади щодо участі в програмі «Енергодім». Участь у револьверному фонді Асоціації «Енергоефективні міста України» та часткова компенсація з нього окремих видатків (енергоаудити та виготовлення ПКД) | 2025-2027 роки | Управління ЖКГ | Бюджет громади | 500,0 | 600,0 | 700,0 | Інформаційно-консультативна підтримка зацікавлених громад ОСББ. Участь у револьверному фонді АЕМУ у формі щорічних додаткових членських внесків |
| 3.3 | Компенсація частини вартості ремонтно-будівельних робіт для ОСББ громади в рамках програми «Енергодім» | 2025-2027 роки | Управління ЖКГ | Бюджет громади | 1200,0 | 1 400,0 | 1600,0 | Компенсовано частину вартості будівельних робіт з термомодернізації будівель ОСББ |
| 3.4 | Заміна старих світильників та ламп розжарювання в будівлях бюджетних установ на ЛЕД | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 10,0 | 10,0 | 5,0 | Економія електроенергії та бюджетних коштів |
| 3.5 | Модернізація та заміна на більш енергоефективне електрообладнання у будівлях бюджетних установ громади | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 200,0 | 250,0 | 300,0 | Оновлено матеріально-технічну базу бюджетних будівель |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 3.6 | Виконання заходів з енергозбереження – капітальний ремонт (комплексна термомодернізація) Долинського ліцею № 4 по вул. Обліски 16 в м.Долина Калуського району Івано-Франківської області | 2025 рік | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Кредитні кошти ЄІБ | 38 245, 467 | - | - | Здійснено комплексну термомодернізацію Долинського ліцею № 4 за Програмою «Енергоефективність громадських будівель в Україні» |
| 3.7 | Виконання заходів з енергозбереження – заміна вікон в Долинській центральній публічній бібліотеці за адресою м.Долина, проспект Незалежності 19 а. | 2025-2026 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 190,0 | 200,0 | - | Замінено старі дерев’яні вікна на нові енергозберігаючі. Підвищено енергоефективність закладу. |
| 3.8 | Виконання заходів з енергозбереження – заміна вікон в Долинській дитячо-юнацькій спортивній школі (великий басейн) за адресою м.Долина, вул.С.Бандери 2б. | 2025 рік | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 320,0 | - | - | Замінено старі вікна на нові енергозберігаючі. Підвищено енергоефективність закладу. |
| 3.9 | Виконання заходів з енергозбереження – заміна вікон в Долинській дитячій музичній школі ім. Мирослава Антоновича (актовий зал) за адресою м.Долина, вул. Котляревського 9. | 2026 рік | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | - | 290,0 | - | Замінено старі вікна на нові енергозберігаючі. Підвищено енергоефективність закладу. |
| **4. Запровадження використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії** | | | | | | | | |
| 4.1 | Розробка проектних документацій для впровадження проектів з використання ВДЕ | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 500,0 | 700,0 | 800,0 | Розроблена проектна документація для впровадження проектів |
| 4.2 | Співфінансування проектів з встановлення сонячних станцій на будівлях бюджетних установ громади | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | Підвищення енергетичної самодостатності громади, економія бюджетних коштів |
| 4.3 | Співфінансування проекту з встановлення сонячних колекторів на ЗДО “Зірочка” | 2025 | Міська рада, управління ЖКГ | Бюджет громади | 1200,0 | - | - | Підвищення енергоефективності закладу |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **5. Адаптація до змін клімату** | | | | | | | | |
| 5.1 | Виготовлення проектних документацій/експертних звітів для впровадження проектів з адаптації до змін клімату | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 500,0 | 700,0 | 1000,0 | Виготовлена проектна документація для впровадження проектів з адаптації до змін клімату |
| 5.2 | Фінансування та співфінансування проектів з адаптації до змін клімату (в т.ч. проектів передбачених Планом дій сталого енергетичного розвитку та клімату Долинської ТГ до 2030 року та Планом дій Долинської міської ради з впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки на 2023-2026 роки) | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | Впроваджено проекти з адаптації до змін клімату.  Громада адаптована до кліматичних загроз |
| **Разом по Програмі:** | | | | | **47 320, 467** | **9 555,0** | **11 160,0** |  |