Додаток 1 до рішення міської ради

від 16.12.2024 № 3017-50/2024

Паспорт

програми розвитку комунального підприємства «Водоканал» Долинської міської ради на 2025-2027 рр.

| 1. | Назва Програми | Програма розвитку КП «Водоканал» Долинської міської ради на 2025-2027 рр. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор та розробник Програми | КП «Водоканал» Долинської міської ради |
| 3. | Відповідальний виконавець та головний розпорядник коштів Програми | Управління ЖКГ міської ради |
| 4. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Долинської територіальної громади |
| 5. | Мета | Задоволення потреб населення та інших споживачів в якісних послугах водопостачання та водовідведення, забезпечення цілодобової подачі води належної якості, попередження виникнення аварійних ситуацій, забезпечення надійності функціонування водоканалізаційних систем |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2025-2027 рр. |
| 7. | Очікувані результати виконання | Покращення якості питної води, зниження втрат води в мережах, забезпечення стабільної роботи системи водопостачання, покращення роботи систем водовідведення, попередження забруднення земель, зниження енерговитрат |
| 8. | Контроль за виконанням | Долинська міська рада |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: з них - кошти міського бюджету у тому числі по роках: 2025 рік 2026 рік 2027 рік | 362 347,0 тис. грн 362 347,0 тис. грн 47 755,0 тис. грн 128 958,0 тис. грн 185 634,0 тис. грн |

Додаток 2 до рішення міської ради від 16.12.2024 № 3017-50/2024

8. Перелік заходів Програми

Таблиця 1

| № з/п | Назва заходу | Орієнтована вартість, тис. грн | 01.25-12.25 | 01.26-12.26 | 01.27-12.27 | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-ий етап, тис. грн | 2-ий етап, тис. грн | 3-ий етап, тис. грн |  |
| 17 | Монтаж сонячної електростанції, монтаж акумуляторних батарей | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |  |
| 48 | Оновлення автопарку підприємства (придбання екскаватора -навантажувача JCB 3CX Sitemaster) | 4600 | 2400 в т.ч. лізингові платежі 2000 | 2200 в т.ч. лізингові платежі 2000 |  | При придбанні техніки у лізинг забезпечити фінансування підприємства на весь строк лізингу |
|  | Всього | 362 347 | 47 955 | 128 958 | 185 434 |  |