- Додаток 1 до рішення міської ради

від 25.02.2025 № 3095-52/2025

- Програма благоустрою

Долинської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки

- 1. Загальна характеристика

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | КП «Комунгосп», Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради |
| 4. | Учасники Програми | Долинська міська рада, управління благоустрою та інфраструктури, комунальні підприємства міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2025–2027 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 195 643,70 тис. грн + 15 000 тис. грн = 210 643,70 тис. грн |
|  | в томі числі, кошти бюджету громади | 195 643,70 тис. грн + 15 000 тис. грн = 210 643,70 тис. грн |

- Додаток 2 до рішення міської ради

від 25.02.2025 № 3095-52/2025

Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми благоустрою Долинської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки

- тис. грн

| Розподіл коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. |  |
| Управління благоустрою та інфраструктури | 6150,00 +15000,00 =21150,00 | 600,00 | 700,00 | 7450,00 +15000,00 =22450,00 |
| КП «Комунгосп» | 69279,50 | 60192,10 | 58722,10 | 188193,70 |
| Всього: | 75429,50 +15000,00 =90429,50 | 60792,10 | 59422,10 | 195643,70 +15000,00 =210643,70 |

Додаток 3 до рішення міської ради

від 25.02.2025 № 3095-52/2025

- Напрями діяльності та заходи

Програми благоустрою Долинської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки Управління благоустрою та інфраструктури

| N з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавецць | Джерела фінансування (державний бюджет – ДБ, міський бюджет – МБ) | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гри., у тому числі: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Проведення благоустрою (капітальний ремонт) території скверу поблизу будинку культури з облаштуванням, відновленням та модернізацією малих архітектурних форм (лавок, опор вуличного освітлення, альтанок, тенжні (соляної градирні), елементів ландшафтного дизайну) по вулиці Грушевського – проспект Незалежності в м. Долина Калуського району Івано-Франківської області | капітальний ремонт території громади | 2025-2027 | Управління благоустрою та інфраструктури | МБ | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень | Забезпечення комплексного благоустрою територій населених пунктів Долинської міської територіальної громади |
| 7. | Заходи щодо відновлення та належного утримання територій громади, забезпечення функціонування місць загального користування, проведення ремонтів об'єктів благоустрою та інше | Комплексні заходи з утримання території громади (капітальний, поточний ремонт тощо) | 2025 | Управління благоустрою та інфраструктури | МБ | 15000,00 |  |  | Забезпечення комплексного благоустрою територій населених пунктів Долинської міської територіальної громади |
|  | Всього: |  | 22450,00 |  |  | 21150,00 | 600,00 | 700,00 |  |