ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 25.02.2025 № 3096-52/2025

Програма

розвитку та утримання мережі вуличного освітлення

населених пунктів Долинської міської територіальної громади

на 2025–2027 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Долинська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради |
| 4. | Учасники Програми | Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради, КП «Комунгосп» |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2025–2027 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 18 229,885 тис. грн |
|  | в томі числі, кошти бюджету громади | 2025р. – 8 018,513 тис. грн |
|  |  | 2026р. – 4 791,175 тис. грн |
|  |  | 2027р. – 5 120,197 тис. грн |

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Вуличне освітлення та безпека руху – є одними із найважливіших критеріїв, за якими можна оцінити економічний розвиток міста та соціальний рівень життя його мешканців.

Основні положення Програми розвитку та утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів Долинської міської територіальної громади  на 2025–2027 роки направлені на створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, підвищення ефективності та надійності експлуатації мереж зовнішнього освітлення, покращення естетичного вигляду міста, зменшення травматизму серед жителів у вечірній час, попередження скоєння правопорушень у нічний час доби.

Управління благоустрою та інфраструктури, засновником якого є Долинська міська рада, – є організацією, яка здійснює постійний контроль за безперебійною роботою та належним технічним станом мереж зовнішнього освітлення.

Система освітлення Долинської територіальної громади включає в себе окремі елементи, в т.ч.:

- світильники різних модифікацій;

- опори зовнішнього освітлення;

- шафи керування зовнішнім освітленням, обладнані приборами обліку електроенергії;

- повітряні лінії;

- кабельні лінії.

В основу реалізації Програми покладено вирішення питань щодо надання населенню Долинської міської територіальної громади якісних послуг із освітлення вулиць в нічний час та організації безпеки руху.

Основними завданнями Програми є створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, підвищення ефективності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення на території Долинської міської територіальної громади.

2. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є: збереження та розвиток існуючої мережі вуличного освітлення, підвищення ефективності та надійності функціонування об’єктів вуличного освітлення, зменшення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та травматизму населення, впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання, поточний та капітальний ремонти, реконструкція діючих та будівництво нових об’єктів освітлення населених пунктів територіальної громади.

3. Основні завдання Програми.

Основними завданнями Програми є:

- приведення об’єктів зовнішнього освітлення вздовж доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, парків, скверів, вхідних груп та прибудинкових територій, об’єктів соціальної сфери, закладів освіти, культури та інших територій загального користування у населених пунктах громади до норм і стандартів чинного законодавства України;

- оснащення об'єктів зовнішнього освітлення обладнанням із використанням виключно енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

- покращення стану благоустрою населених пунктів;

- забезпечення комфортного проживання населення;

- зменшення травматизму населення в умовах незадовільної видимості у нічний час;

- зменшення споживання електричної енергії об’єктами зовнішнього освітлення.

Оптимальним шляхом розв’язання проблеми є:

- першочергове освітлення вулично-шляхової мережі міста та сіл територіальної громади, аварійно-небезпечних ділянок доріг, пішохідних переходів, доріг із насиченим автомобільним рухом та території об'єктів установ і організацій, які забезпечують життєдіяльність населення;

- об'єднання на договірних умовах коштів підприємств громади, установ та організацій, розташованих на відповідній території, а також коштів бюджетів усіх рівнів, грантів, з метою будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів зовнішнього вуличного освітлення;

- будівництво, реконструкція та ремонт електромереж, що перебувають у комунальній власності.

Для виконання зазначених напрямів міська рада та її виконавчі органи забезпечують управління об’єктами зовнішнього освітлення, що перебувають у комунальній власності, їх належне утримання та ефективну експлуатацію.

Протягом передбаченого періоду реалізації Програми для забезпечення досягнення її мети та основних завдань передбачається проведення комплексних робіт з облаштування мереж зовнішнього освітлення, в тому числі:

1. Встановлення світло точок:

– встановлення ламп з покращеними показниками світловіддачі;

– використання нового виду або типу світильників для покращення світлового потоку.

2. Будівництво, реконструкція та ремонт мереж зовнішнього освітлення:

– влаштування та заміна опор;

– при необхідності заміна певних ділянок повітряних та кабельних ліній електромережі.

3. Заміна обладнання:

– заміна автоматики та пускорегулюючої апаратури;

– встановлення сучасних приладів обліку електроенергії (застосування системи обліку електричної енергії з функцією дистанційної передачі даних).

4. Фінансування Програми.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених у бюджеті громади на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Виконавець Програми – Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради, Комунальне підприємство «Комунгосп» Долинської міської ради.

Програма є необхідною для забезпечення розвитку та утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів Долинської міської територіальної громади. Доцільність заходів є обґрунтованими. Програма потребує залучення коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку та утримання мережі вуличного освітлення

населених пунктів Долинської міської територіальної громади

на 2025–2027 роки

| № З№ | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання |  |  | Усього витрат на виконання прогам, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. |  |
| 11. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 8118,513 | 4891,175 | 5220,197 | 18229,885 |
|  | в тому числі: - кошти бюджету громади | 8018,513 | 4791,175 | 5120,197 | 17929,885 |

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на постійну комісію міської ради з питань майна та власності, житлово-комунального господарства та благоустрою

6. Напрями та Заходи Програми

Перелік узагальнених заходів Програми розвитку та утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2025–2027 роки наведені в Додатку 1. Детальний план заходів Програми наведений в Додатку 2. Розмір бюджетного призначення по кожному об’єкті визначатиметься відповідно до розрахованої кошторисної вартості.

Пооб’єктний розподіл бюджетних призначень на виконання заходів Програми у відповідному бюджетному році затверджується розпорядженням міського голови.

Додаток №1 До Програми

Заходи Програми розвитку та утримання мережі вуличного освітлення

населених пунктів Долинської міської територіальної громади

на 2025–2027 роки

| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нове будівництво, реконструкція, мереж вуличного освітлення на території громади | Будівництво та реконструкція мереж вуличного освітлення | 2025-2027 | Управління благоустрою та інфраструктури, КП «Комунгосп» | Бюджет громади, субвенції з державного і обласного бюджетів | 2025 | 2000,000 | Заміна технічно застарілих світильників периферійних вулиць з лампами, які споживають велику кількість електроенергії, будівництво нових ліній де відсутнє дворове освітлення житлових районів з багатоповерховими будинками |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 2000,000 |  |
| 2. | Капітальний та поточний ремонт, встановлення мереж вуличного освітлення на території громади | Капітальний, поточний ремонт, встановлення мереж вуличного освітлення | 2025-2027 | Управління благоустрою та інфраструктури, КП «Комунгосп» | Бюджет громади, субвенції з державного і обласного бюджетів | 2025 | 5418,513 | відновлення зовнішнього освітлення на вулицях, які в даний час не освітлюються; оновлення мереж вуличного освітлення за рахунок збільшення строку використання високоефективних освітлювальних приладів. |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2191,175 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 2520,197 |  |
| 3. | Розробка проектно-кошторисної документації, техніко-економічних обґрунтувань та розрахунків | Визначення місця будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах | 2025-2027 | Управління благоустрою та інфраструктури, КП «Комунгосп» | Бюджет громади, субвенції з державного і обласного бюджетів | 2025 | 200,000 | Поглиблена оцінка, що проводиться для визначення практичності та життєздатності запропонованого проекту або ідеї. |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 200,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 200,000 |  |
| 4. | Співфінансування на договірних засадах нового будівництва, реконструкції, проведення ремонту вуличного освітлення | На виконання вимог нормативно-правових актів та рішень | 2025-2027 | Управління благоустрою та інфраструктури | Субвенції з державного і обласного бюджетів | 2025 | 500,000 | Покращення стану мережі освітлення |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 500,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 500,000 |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 18229,885 |  |

Додаток №2 до Програми

Детальний план пункту 2 заходів Програми розвитку та утримання мережі вуличного освітлення  населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2025–2027 роки

| № | Назва об’єкта, вулиця |
| --- | --- |
| 1. | м. Долина |
| 1.1 | вул. Зелена |
| 1.2 | вул. Кармелюка |
| 1.3 | вул. Космонавтів |
| 1.4 | вул. Красінського |
| 1.5 | вул. Миру |
| 1.6 | вул. Молодіжна |
| 1.7 | вул. Нова |
| 1.8 | проспект Незалежності |
| 1.9 | вул. Обліски |
| 1.10 | вул. Оболонська, Привокзальна, Вітовського |
| 1.11 | вул. Пачовського |
| 1.12 | вул. Дмитра Донцова |
| 1.13 | вул. Підлівче |
| 1.14 | вул. Томашівського |
| 1.15 | вул. Торгова |
| 1.16 | вул. Франка |
| 1.17 | вул. Хмельницького |
| 1.18 | вул. Олени Пчілки |
| 1.19 | вул. Довбуша |
| 1.20 | вул. Грушевського |
| 1.21 | вул. Василя Романюка |
| 2. | Белеївський старостинський округ |
| 2.1 | вул. Лесі Українки |
| 2.2 | вул. Лесі Українки (ТП256) |
| 2.3 | вул. Сонячна |
| 2.4 | вул. Зелена |
| 2.5 | вул. Миру |
| 2.6 | вул. Центральна |
| 2.7 | вул. Центральна (від Світанкової ТП58) |
| 2.8 | вул. Центральна (ТП60) |
| 2.9 | вул. Центральна (ТП63) |
| 2.10 | вул. Центральна (№302, ТП60) |
| 3. | Великотур’янський старостинський округ |
| 3.1 | придбання та встановлення нових світильників |
| 4. | Геринський старостинський округ |
| 4.1 | вул. Дорошенка |
| 4.2 | вул. Шевченка |
| 4.3 | вул. Лесі Українки |
| 4.4 | вул. Чорновола |
| 5. | Гошівський старостинський округ |
| 5.1 | вул. Вознична |
| 5.2 | вул. Дронівська-Шиянівська |
| 5.3 | вул. Лісова |
| 5.4 | вул. Оболоня |
| 5.5 | вул. Шевченка |
| 5.6 | вул. Загайківська |
| 5.7 | вул. Я. Лесіва |
| 5.8 | вул. Залізнична |
| 5.9 | вул. Кобринської |
| 5.10 | вул. Молодіжна |
| 5.11 | вул. Сонячна |
| 5.12 | вул. Л. Українки |
| 6. | Грабівський старостинський округ |
| 6.1 | вул. Франка |
| 6.2 | с. Крива |
| 7. | Княжолуцький старостинський округ |
| 7.1 | вул. Івасюка |
| 7.2 | вул. Кам’янка |
| 7.3 | вул. Левицького |
| 7.4 | вул. Сагайдачного |
| 8. | Лоп’янський старостинський округ |
| 8.1 | вул. Долинська (ТП 53, 166) |
| 8.2 | вул. Лісова (ТП 219) |
| 8.3 | вул. Лісова (ТП 400) |
| 8.4 | вул. Молодіжна |
| 8.5 | вул. Молодіжна |
| 8.6 | вул. Шевцова (ТП 54) |
| 8.7 | вул. Героїв України |
| 9. | Малотур’янський старостинський округ |
| 9.1 | вул. Козацька |
| 9,2 | вул. Калинова |
| 9.3 | вул. Комунальників |
| 9.4 | вул. Мирна |
| 9.5 | вул. Тур’янська |
| 9.6 | вул. Тур’янська-Молодіжна |
| 9.7 | вул. Франка |
| 9.8 | вул. Чертежик |
| 9.9 | вул. Незалежності |
| 10. | Надіївський старостинський округ |
| 10.1 | вул. Грушевського |
| 10.2 | вул. Миру |
| 10.3 | вул. Молодіжна |
| 10.4 | вул. Січових Стрільців |
| 10.5 | вул. Хмельницького |
| 10.6 | вул. Шевченка |
| 11. | Новичківський старостинський округ |
| 11.1 | вул. Героїв Майдану |
| 11.2 | вул. Усторонь |
| 12. | Оболонський старостинський округ |
| 12.1 | вул. Бабієва Гора |
| 12.2 | вул. Горбового |
| 12.3 | вул. Грушевського |
| 12.4 | вул. Івасюка |
| 12.5 | вул. Липовець |
| 12.6 | вул. Маричини |
| 12.7 | вул. Молодіжна |
| 12.8 | вул. Одиниця |
| 12.9 | вул. Підзапуст, Лісна |
| 12.10 | вул. Приміська |
| 12.11 | вул. Стуса, Ставище |
| 13. | Підберезький старостинський округ |
| 13.1 | вул. Гайова |
| 13.2 | вул. Грушевського |
| 13.3 | вул. Поруба |
| 13.4 | вул. Промислова |
| 13.5 | вул. Січових Стрільців |
| 13.6 | вул. Солуківська |
| 13.7 | вул. Стара Дуброва |
| 13.8 | вул. Хмельницького 1 |
| 13.9 | вул. Хмельницького 2 |
| 14. | Рахинянський старостинський округ |
| 14.1 | вул. Вовча (ТП99) |
| 14.2 | вул. Вовча (ТП365) |
| 14.3 | вул. Забудівна |
| 14.4 | вул. Захарасевича |
| 14.5 | вул. Січових Стрільців |
| 14.6 | вул. Стефаника |
| 15. | Солуківський старостинський округ |
| 15.1 | придбання та встановлення нових світильників |
| 15.2 | вул. Центральна |
| 16. | Тростянецький старостинський округ |
| 16.1 | с. Слобода вул. Братів Гошовських |
| 16.2 | с. Тростянець вул. Шевченка |
| 16.3 | с. Тростянець вул. Шевченка - провулок |
| 16.4 | придбання та встановлення нових світильників |
| 17. | Тяпчанський старостинський округ |
| 17.1 | вул. Гачки-Незалежності |
| 17.2 | вул. Камянська 1 |
| 17.3 | вул. Камянська 2 |
| 17.4 | вул. Лесі Українки |
| 17.5 | вул. Лесі Українки (за потічком) |
| 17.6 | вул. Миколи Корпана |
| 17.7 | вул. Миру |
| 17.8 | вул. Незалежності |
| 17.9 | вул. Січових Стрільців |
| 17.10 | вул. Степана Бандери-Затеплична |
| 18. | Яворівський старостинський округ |
| 18.1 | вул. Коляджина |
| 18.2 | вул. Лесі Українки |
| 18.3 | вул. Шевченка-Кармелюка |
| 18.4 | вул. Шевченка-Нова |
| 18.5 | залізнична станція |