Додаток до рішення міської ради

від 01.05.2025 № 4157-55/2025

**ЗВІТ**

**про стан виконання програми реконструкції та утримання**

**кладовищ за 2024 рік**

Програма реконструкції та утримання кладовищ на 2023-2025 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Законів України, визначає ряд заходів, які направлені на вирішення питань з реконструкції, капітального ремонту та експлуатації об’єктів, призначених для поховання, утримання та збереження місць поховань. Програма є вкрай актуальною, її важливість зумовлена необхідністю забезпечення належного виконання робіт по утриманню кладовищ, створення сприятливих умов для відвідування кладовищ мешканцями міста та догляду за могилами своїх близьких, а також підтримання у належному стані пам’ятників, почесних поховань та безгосподарних могил.

У зв’язку із ситуацією в країні, основним напрямком програми визначено оплату послуг з утримання місць поховання (придбання та встановлення надмогильних пам’ятників та елементів благоустрою могили), та послуги з створення цифрових спогадів з історії життя Героїв України, які віддали життя у визвольній війні Українського народу проти російських загарбників військовослужбовців, які проживали та були зареєстровані на території Долинської міської територіальної громади.

Запланований обсяг фінансування заходів, які були передбачені Програмою для реалізації, складав 3 300 000,00 грн – кошти бюджету громади. Фактично, протягом 2024 року, в процесі реалізації Програми забезпечено виконання заходів на загальну суму 2 655 914,00 грн.

**6. Заходи Програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Обсяг фінансування тис. грн.** | **Інформація про виконання** |
| **Загальна потреба на 2024р.** | **Фактично профінансовано** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій територій місць поховань | 0 | 0 | - |
| 2. | Благоустрій території кладовищ відповідно до проектно-кошторисної документації (в т.ч. місць почесних поховань) | 112,447 | 0 | - |
| 3. | Виготовлення документації із землеустрою на нові (розширення існуючих) кладовищ | 0 | 0 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 4. | Оплата послуг з утримання місць поховання (придбання та встановлення надмогильних пам’ятників та елементів благоустрою могили) | 2464,883 | 2166,014 | Протягом 2024 року встановлено 28 пам’ятників загиблим героям. Придбано 40 гранітних лавок |
| 5. | Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів | 50,0 | 0 | - |
| 6. | Утримання кладовищ: прибирання центральних алей, проїздів та пішохідних доріжок, покіс трави, утримання зелених насаджень, вивезення сміття | 172,67 | 0 | - |
| 7. | Послуги з створення цифрових спогадів з історії життя Героїв України, які віддали життя у визвольній війні Українського народу проти російських загарбників | 500,0 | 489,9 | Протягом 2024 року встановлено 59 меморіальних дощок |
| **Разом** | **3300,0** | **2655,914** |  |

**Начальник управління**

**благоустрою та інфраструктури Віталій ЮСИП**