Додаток 1 до рішення міської ради

від 01.05.2025 № 4158-55/2025

**ПРОГРАМА**

**реконструкції та утримання кладовищ**

**на 2023-2025 роки**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Долинська міська рада |
| 2. | Розробник Програми | Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради |
|
| 3. | Співрозробник Програми | КП «Комунгосп» |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради, КП «Комунгосп» |
| 5. | Учасники Програми | Відділи, управління та комунальні підприємства Долинської міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2023-2025 роки |
|
|
| 7. | Джерела фінансування | Цільові кошти з місцевого бюджету, інші залучені кошти |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми | У межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті,  **Всього: 9850,0+1300,0=11150,0\* тис. грн**  2023 – 3050,0\* тис. грн  2024 – 3300,0\* тис. грн  **2025 – 3500,0+1300,0=4800,0\* тис. грн** |

Примітка: \* – до обсягу зазначених ресурсів додається вартість робіт з благоустрою відповідно до розробленої ПКД.

Додаток 2 до рішення міської ради

від 01.05.2025 № 4158-55/2025

1. **Заходи Програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи програми** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), за роками реалізації тис. грн, у тому числі:** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій територій місць поховань | 100,0 | **0** | 150,0 |
| 2. | Благоустрій території кладовищ відповідно до проектно-кошторисної документації (в т.ч. місць почесних поховань) | 700,0 | 112,447 | **1000,0**  **+800,0**  **=1800,00** |
| 3. | Виготовлення документації із землеустрою на нові (розширення існуючих) кладовищ | 200,0 | 0 | 200,0 |
| 4. | Оплата послуг з утримання місць поховання (придбання та встановлення надмогильних пам’ятників та елементів благоустрою могили) | 1500,0 | 2464,883 | 1500,0 |
| 5. | Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 6. | Утримання кладовищ: прибирання центральних алей, проїздів та пішохідних доріжок, покіс трави, утримання зелених насаджень, вивезення сміття | 500,0 | 172,67 | 600,0 |
| **7.** | Послуги з створення цифрових спогадів з історії життя Героїв України, які віддали життя у визвольній війні Українського народу проти російських загарбників |  | 500,0 | **0**  **+500,0**  **=500,0** |
| **Разом** | | **3050,0** | **3300,0** | **3500,0**  **+1300,0**  **=4800,0** |