Додаток 1 до рішення міської ради

від 01.05.2025 № 4159-55/2025

**ЗВІТ**

**про стан виконання програми розвитку та утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів Долинської територіальної громади**

**за 2024 рік**

Дана програма затверджена рішенням міської ради від 16.12.2021 №1343-18/2021 «Програми розвитку та утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки»,

Програма передбачає реалізацію комплексу заходів з енергозбереження, модернізації диспетчеризації зовнішнього освітлення, а також покращення освітлення місць загального відпочинку населення та гостей Долинської територіальної громади.

Основними проблемами зовнішнього освітлення на території Долинської територіальної громади є технічно застарілі світильники периферійних вулиць з лампами, які споживають велику кількість електроенергії, частино відсутнє дворове освітлення житлових районів з багатоповерховими будинками, капітальний ремонт шаф обліку, диспетчеризація управління і контролю роботи шаф управління зовнішнім освітленням, заміна дерев’яних та пошкоджених залізобетонних опор ліній електропередач, що знаходяться у спільній підвісці з лініями зовнішнього освітлення.

Для досягнення мети Програми в процесі її реалізації здійснювались заходи, направлені на поліпшення зовнішнього освітлення, а також покращення освітлення місць загального відпочинку населення та гостей Долинської територіальної громади. Основні зусилля у 2024 році були направлені на покращення стану об’єктів та елементів зовнішнього освітлення, підвищення рівня освітленості вулиць. Запланований обсяг фінансування заходів, які були передбачені Програмою для реалізації, складав 272 584,00 грн – кошти бюджету громади та 60 000,00 – інша субвенція з обласного бюджету. Фактично протягом 2024 року в процесі реалізації Програми забезпечено виконання заходів на загальну суму 329 452,79грн.

Інформація про виконання узагальнених заходів програми подана у Таблиці 1 та детальний план заходів програми подана у Таблиці 2 (додається).

Додаток 2 до рішення міської ради

від 01.05.2025 № 4159-55/2025

**Перелік узагальнених заходів Програми**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Перелік заходів Програми** | **Обсяг фінансування, млн. грн** | | **Інформація про виконання** |
| **Загальна потреба**  **на 2024 р.** | **Фактично профінансовано** |
| 1. | Нове будівництво, реконструкція, мереж вуличного освітлення території громади | 1,0 | 0,230521 | Виконано |
| 2. | Капітальний ремонт, мереж вуличного освітлення території громади | 0,6 |  | Не виконувалось |
| 3. | Придбання та встановлення на території громади декоративного освітлення | 0,2 |  | Не виконувалось |
| 4. | Розробка проектно-кошторисної документації | 0,1 |  | Не виконувалось |
| 5. | Незаплановані та аварійно відновлювальні роботи, мереж вуличного освітлення території громади | 0,2 |  | Не виконувалось |
| 6. | Проведення техніко-економічних розрахунків доцільності встановлення сонячних панелей на території окремих об’єктів Долинської територіальної громади для створення сотової енергетичної мережі | 0,1 | 0,099 | Виконано |
|  | **Всього коштів:** | **2,2** | **0,329521** |  |

Додаток 3 до рішення міської ради

від 01.05.2025 № 4159-55/2025

**Детальний план заходів Програми**

**Таблиця 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Назва об’єкта, вулиця** | **Обсяг фінансування грн** | | **Інформація про виконання** |
| **Кошторисні призначення** | **Фактично профінансовано** |
| 1. | Проведення техніко-економічних розрахунків доцільності встановлення сонячних панелей на території окремих об’єктів Долинської територіальної громади Івано-Франківської області при створення сотової енергетичної мережі | 100 000,00 | 99 000,00 | Виконано |
| 2. | Встановлення вуличного освітлення в с. Рахиня Калуського району Івано-Франківської області | 60 000,00 | 59 989,11 | Виконано |
| 3. | Встановлення вуличного освітлення по вул. Довбуша в м. Долина Калуського району, Івано-Франківської області | 100 000,00 | 97 947,89 | Виконано |
| 4. | Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Рахиня Калуського району Івано-Франківської області | 72 584,00 | 72 584,00 | Виконано |
|  | **Всього:** | **332 584,00** | **329 521,00** |  |

**Начальник управління благоустрою та інфраструктури Віталій ЮСИП**