Додаток 1до рішення міської ради

 від 01.05.2025 № 4160-55/2025

**ЗВІТ**

**про виконання програми будівництва, ремонту та утримання**

**вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху**

**Долинської територіальної громади за 2024 рік**

Дана програма затверджена рішенням міської ради від 18.11.2021 № 1117-17/2021 «Про програму будівництва, ремонту та утримання вулично – дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху Долинської територіальної громади на 2022-2024 років», та рішенням міської ради від 16.12.2024 № 3019-50/2024 «Про внесення змін до детального плану заходів до програми будівництва, ремонту та утримання вулично – дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху Долинської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами. Розрахована програма на 2022-2024 роки.

Програма направлена на забезпечення безпеки дорожнього руху з метою створення умов для розвитку вулично-дорожньої інфраструктури міста, підвищення ефективності, надійності та поліпшення якості конструктивних елементів вулично-дорожньої інфраструктури міста, підвищення ефективності, надійності та поліпшення якості конструктивних елементів вулично-дорожньої мережі міста, захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища.

Джерела фінансування – бюджет громади.

Загальний обсяг передбачених програмою фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, у 2024 році становив всього 26,5 млн. грн.

На протязі періоду виконання програми вносились зміни до програми.

Остаточний загальний обсяг кошторисних призначень у 2024 році склав – 5 214 096,00 грн.

Фактично використано в 2024 році - 4 012 841,02 грн.

Інформація про виконання узагальнених заходів програми подана у Таблиці 1 та детальний план заходів програми подана у Таблиці 2 (додається).

Додаток 2 до рішення міської ради

від 01.05.2025 № 4160-55/2025

**Узагальнені заходи Програми**

**Таблиця 1 млн. грн**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Перелік заходів Програми** | **Обсяг фінансування****2024р.** | **Інформація про виконання** |
| **План** | **Факт** |
| 1. | Будівництво, реконструкція вулиць та доріг комунальної власності, влаштування велосипедних доріжок. | 2,966 | 0 | - |
| 2. | Капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності. | 7,8 | 0 | - |
| 3. | Поточний/капітальний ремонт вулиць, доріг, внутрішньо квартальних проїздів, тротуарів, господарських майданчиків комунальної власності | 2,546 | 1,601 | Виконано |
| 4. | Проведення робіт по грейдеруванню ґрунтових вулиць та узбіч вулиць з твердим покриттям | 0,3 | 0 | - |
| 5. | Утримання вулично-дорожнього господарства (бордюри, поребрики, дорожні та інформаційні знаки, зупинки громадського транспорту та ін.) | 1,3 | 1,334 | Виконано |
| 6. | Паспортизація доріг комунальної власності Розробка проектно-кошторисної документації | 1,0 |  | - |
| 7. | Зимове утримання доріг | 1,8 | 0,945 | Виконано |
| 8. | Покіс трави та обрізка дерев на узбіччі | 0,3 | 0 | - |
| 9. | Незаплановані роботи, аварійно відновлювальні | 0,5 | 0 | - |
| 10. | Субвенція обласному бюджету для ремонту доріг | 5,0 | 0 | - |
| 11. | Реконструкція світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Обліски та проспекту Незалежності (проектні роботи) | 0,1 | 0,099 | Виконано частково |
| Виконання робіт з реконструкції світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Обліски та проспекту Незалежності | 2,0 | 0 | - |
| 12. | Зміна організації дорожнього руху на території населеного пункту громади (облаштування острівців безпеки) - дорога Р-21 по вул. Обліски в м. Долина (в т. ч. проектні роботи, виконання робіт) | 0,788 | 0,034 | Виконано частково |
| Схема організації дорожнього руху на дорозі державного значення Н-10 (км 45+250) для облаштування повороту на село Надіїв Долинської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (в т. ч. проектні роботи) | 0,05 | 0 |
| Схема організації дорожнього руху для облаштування пішохідного переходу на території населеного пункту с. Княжолука вулиця (хутір) Кам’янка, Долинської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (в т. ч. проектні роботи) | 0,05 | 0 |
|  | **Всього коштів:** | **26,5** | **4,013** |  |

**Начальник управління благоустрою та інфраструктури Віталій ЮСИП**

Додаток 3 до рішення міської ради

від 01.05.2025 № 4160-55/2025

**Детальний план заходів Програми за 2024 рік**

Таблиця 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта, вулиця** | **Обсяг фінансування, грн** | **Інформація про виконання** |
| **Загальна потреба на 2024р.** | **Фактично профінансовано** |
| **Всього разом** | **6 187 077,00** | **4 012 841,02** |
| м. Долина |
| 1. | Утримання доріг:* Зимове утримання доріг
* Утримання вулично-дорожнього господарства (бордюри, поребрики, дорожні та інформаційні знаки, зупинки громадського транспорту та ін..)
 | 1 800 000,00 | 945 044,66 | Виконано |
| 1 300 000,00 | 1 333 790,00 | Виконано |
|  2. | Реконструкція світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Обліски та проспекту Незалежності (в т. ч. проектні роботи) | 2 100 000,00 | 99 762,00 | Виконано частково |
| 3. | Зміна організації дорожнього руху на території населеного пункту громади (облаштування острівців безпеки) - дорога Р-21 по вул. Обліски в м. Долина (в т. ч. проектні роботи, виконання робіт) Схема організації дорожнього руху на дорозі державного значення Н-10 (км 45+250) для облаштування повороту на село Надіїв Долинської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (в т. ч. проектні роботи)Схема організації дорожнього руху для облаштування пішохідного переходу на території населеного пункту с. Княжолука вулиця (хутір) Кам’янка, Долинської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (в т. ч. проектні роботи) | 787 077,00 | 33 552,00 | Виконано частково |
| 50 000,00 | 0 | - |
| 50 000,00 | 0 | - |
| 4. | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Молодіжна в м. Долина | В межах бюджетних призначень | 0 | - |
| 5. | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Тупікова в м. Долина | В межах бюджетних призначень | 499 983,40 | Виконано |
| 6. | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шубинця в с. Новичка | В межах бюджетних призначень | 0 | - |
| 7. | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Довбуша в м. Долина | В межах бюджетних призначень | 199 853,85 | Виконано |
| 8 | Капітальний ремонт тротуарного покриття вул. Довбуша в м. Долина | В межах бюджетних призначень | 394 624,11 | Виконано |
| 9. | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Обліски 34-40 в м. Долина | В межах бюджетних призначень | 0 | - |
| 10. | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна в с. Солуків  | В межах бюджетних призначень | 0 | - |
| 11. | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка в с. Якубів | В межах бюджетних призначень | 0 | - |
| 12. | Капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Велика Тур’я вул.:* Шевченка
* Центральна
* Голятинська
* Лесі Українки
* Вячеслава Чорновола
* Долішня
* Стрийська
 | В межах бюджетних призначень | 0 | - |
| 13 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лесі Українки в с. Тяпче  | В межах бюджетних призначень | 0 | - |
| 14. | Берегоукріплення в с. Велика Тур’я, с. Гошів, в т. ч. ОВД | В межах бюджетних призначень | 159 916,00 | Виконано |
| 15. | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Гайова в с. Новичка | В межах бюджетних призначень |  | - |
| 16.  | Поточний ремонт пішохідного переходу вул. Шептицького в м. Долина | В межах бюджетних призначень | 54 180,95 | Виконано |
| 17. | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Квітнева в м. Долина | В межах бюджетних призначень | 0 | - |
| 18. | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Глушко в с. Новичка | В межах бюджетних призначень | 0 | - |
| 19. | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Дружби, Калинова в с. Мала Тур’я | В межах бюджетних призначень | 199 162,16 | Виконано |
| 20. | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Оболонська в м. Долина | В межах бюджетних призначень | 0 | - |
| 21. | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Липова в с. Мала Тур’я | 100 000,00 | 92 971,89 | Виконано |

**Начальник управління благоустрою та інфраструктури Віталій ЮСИП**