Проєкт

**Долинська міська рада**

Калуського району Івано-Франківської області

восьме скликання

(сорок друга сесія)

**РІШЕННЯ**

Від 18.01.2024 **№ \_\_\_\_\_\_-42/2024**

м. Долина

**Про хід виконання у 2023 році Програми**

**розвитку комунального підприємства**

**КП «Водоканал» Долинської міської ради**

**на 2022-2024роки**

Заслухавши та обговоривши звіт про хід виконання у 2023 році Програми розвитку комунального підприємства «Водоканал» Долинської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 № 1365-18/2021 зі змінами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити звіт про хід виконання у 2023 році Програми розвитку комунального підприємства «Водоканал» Долинської міської ради на 2022-2024 роки (додається).

2. Роботу по виконанню Програми у 2023 році вважати \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Міський голова Іван ДИРІВ

Додаток до рішення міської ради

від 18.01.2024 **№** \_\_\_\_\_\_-42/2024

**ЗВІТ**

**про хід виконання у 2023році Програми розвитку комунального підприємства «Водоканал» Долинської міської ради на 2022-2024 роки**

Програма розвитку комунального підприємства «Водоканал» Долинської міської ради на 2022-2024 рр. спрямована на технічне переозброєння, проведення реконструкції та ремонту систем водопостачання, водовідведення та очистки стоків з метою підвищення рівня якості послуг, що надаються підприємством.

Програма містить пріоритетні завдання та конкретні заходи до поетапного впровадження. Загальна потреба в коштах на їх реалізацію у 2023 році складала 98 514 тис. грн.

На третьому етапі (2023 рік) було заплановано зреалізувати 6 заходів загальною вартістю 62 984 тис. грн.

У зв’язку з початком війни та дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» виконання та фінансування майже всі заходи заплановані в 2022 році, перенесено до впровадження в 2023 році.

Фактично виконано 11 заходів, вартістю 10 626,5 тис. грн, а саме:

- придбання гіпохлориту натрію марки «А» для знезараження питної води за кошти місцевого бюджету – 1075,0тис. грн;

- придбання матеріалів для ремонту водопровідних мереж. Придбано 1250 м труби поліетиленової водопровідної на суму 740,7 тис. грн (кошти місцевого бюджету).;

- придбання та встановлення вузлів комерційного обліку на сусідні громади та комплектуючих до замірних вузлів на суму 357,6 тис. грн (298,3 тис. грн – лічильники, 59,3 тис. грн - комплектуючі до замірних вузлів) кошти місцевого бюджету;

- виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту водопроводу по проспекту Незалежності м. Долина - 100,00 тис. грн (кошти місцевого бюджету);

- технагляд по будівництву водопроводу с. Оболоння - 9,6 тис. грн (кошти місцевого бюджету);

- будівництво водопроводу в с. Оболоння по вул. Бабієва Гора – 1 390,9 тис. грн(кошти місцевого бюджету);

- придбання автомобіля **“**VOLKSWAGEN CRAFTER**”** – 838,0 тис. грн (800,0 тис. грн - кошти місцевого бюджету, 38,0 тис. грн - власні кошти);

- придбання насоса подачі води на очисні водопровідні споруди - 275,0 тис. грн (кошти місцевого бюджету);

- придбання глибинного насоса на очисні каналізаційні споруди –75,0 тис. грн (кошти місцевого бюджету);

- придбання техніки (екскаватора) у лізинг авансовий платіж - 802,7 тис. грн (кошти місцевого бюджету).

У квітні та липні місяці 2023 року поступили кошти на поповнення внесків статутного капіталу підприємства в сумі 5 000 000,00 грн. Проведено капітальний ремонт системи електропостачання очисних каналізаційних споруд з влаштуванням сонячної електростанції за адресою вул. Заводська 5, м. Долина.

За власні кошти підприємства :

* проведено заміну 226 м водопровідної мережі по проспекту Незалежності, вулицях: Степана Бандери, Лесі Українки, у смт. Вигода загальною вартістю 49,7 тис. грн;
* придбання системного блоку для контролю рівня води в резервуарах -39,8 тис. грн.

Директор КП «Водоканал» Сергій ЯРЕМКІВ