Додаток до рішення міської ради

від 14.04.2022 № 1462-19/2022

**Перелік**

**заходів програми розвитку благоустрою та інфраструктури сільських**

**населених пунктів Долинської територіальної громади за 2021 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Старостинський округ** | **Сума коштів передбаче-них на реалізацію заходів, грн** | **Виконавець** | **Призначення** | **Сума, грн** | **Інформація про виконання** |
| **заходи** | **План** | **Факт** |
| **1.** | Белеївський | **177 491,29** | **Управління благоустрою та інфраструктури** | Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів – одержувач КП «Комунгосп» | 17749,13 | 17749,13 | Виконано  |
| Поточний ремонт дороги по центральній вулиці | 20 000,00 | 19 986,00 | Виконано |
| Поточний ремонт тротуарної доріжки з бруківки 120 м/п (до школи, сільського клубу, бібліотеки) | 49 800,00 | 49 800,00 | Виконано |
| **Управління ЖКГ** | Капітальний ремонт приміщення адмінбудинку (заміна вікон, вхідних та міжкімнатних дверей) | 40 142,16 | 40 141,71 | Виконано |
| Заміна підлоги у 2-х кімнатах адмінбудинку | 49 800,00 | 49 800,00 | Виконано |
| **2.** | Великотур’ян-ський | **433 658,22** | **Управління благоустрою та інфраструктури** | Виконання робіт по облаштуванню футбольного поля поточний ремонт дренажної системи – одержувач КП «Комунгосп» | 150 000,00 | 131 545,00 | Виконано |
| Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів – одержувач КП «Комунгосп» | 43 658,22 | 43 658,22 | Виконано |
| Проведення ремонтних робіт для укріплення берегів на дорозі в напрямку с. Дідушичі – одержувач КП «Комунгосп» | 26 000,00 | 26 000,00 | Виконано |
| Придбання ламп для облаштування вуличного освітлення (КП «Комунгосп») | 4 050,00 | 4 022,86 | Виконано |
| Закупівля щебеню для проведення благоустрою на території стадіону (КП «Комунгосп») | 35 000,00 | 34 657,10 | Виконано |
| Прочистка придорожніх канав по вул. Центральна | 9 950,00 | 9 900,00 | Виконано |
| **Центр первинної медичної допомоги** | Придбання сітки, стовпчиків та розхідних матеріалів для огородження території амбулаторії  | 50 000,00 | 50 000,00 | Виконано |
| **Управління ЖКГ** | Перенесення електрощитової з підвального приміщення на перший поверх в будинку культури  | 10 000,00 | 10 000,00 | Виконано |
| Відновлення освітлення у бібліотеці  | 5 000,00 | 5 000,00 | Виконано |
| Проведення ремонтних робіт у Великотур’янському ліцеї | 20 000,00 | 20 000,00 | Виконано |
| **Управління освіти**  | Придбання меблів та інвентарю для ліцею | 80 000,00 | 80 000,00 | Виконано |
| **3.** | Геринський | **244 832,13** | **Управління благоустрою та інфраструктури** | Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. С.Бандери | 13 920,00 | 13 917,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Олега Ольжича | 10 460,00 | 10 341,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. П.Дорошенка | 27 840,00 | 27 841,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Б.Хмельницького | 21 020,00 | 20 726,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Д. Галицького | 27 840,00 | 27 450,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Т.Шевченка | 48 720,00 | 46 630,53 | Виконано |
| Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів– одержувач КП «Комунгосп» | 24 000,00 | 24 000,00 | Виконано |
| **Центр первинної медичної допомоги** | Поточний ремонт приміщення ФАПу в с.Гериня (побілка) | 20 000,00 | 20 000,00 | Виконано |
| **Управління ЖКГ** | Поточний ремонт приміщення кабінетів старостинського округу ( побілка) | 25 000,00 | 25 000,00 | Виконано |
| Заміна вхідних дверей до клубу с. Гериня  | 18 000,00 | 18 000,00 | Виконано |
| **Відділ культури** | Встановлення інтернету до клубу | 2 000,00 | 2 000,00 | Виконано |
| Придбання принтера для роботи зав. клубом | 6 000,00 | 6 000,00 | Виконано |
| **4.** | Гошівський | **361 606,09** | **Управління благоустрою та інфраструктури** | Придбання матеріалів для ремонту шкільного подвір’я Гошівського ліцею Долинської міської ради– одержувач КП «Комунгосп» | 15 000,00 | 13 778,51 | Виконано |
| Придбання ігрових форм для облаштування дитячого майданчика на вул. Широкій, вул. Стара Дорога– одержувач КП «Комунгосп» | 60 000,00 | 55 841,65 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лісова | 30 000,00 | 29 970,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Зелена | 10 000,00 | 9 990,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Дронівська | 40 000,00 | 39 959,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Зарічна | 40 000,00 | 39 959,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вознична | 15 000,00 | 14 985,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Загайківська | 10 000,00 | 9 990,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Залізнична | 15 000,00 | 14 985,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Оболоня | 10 000,00 | 9 990,00 | Виконано |
| Придбання матеріалів для облаштування спортивних дитячих майданчиків на вул. Шиянівський та вул. Широка– одержувач КП «Комунгосп» | 37 400,00 | 37 364,10 | Виконано |
| Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів– одержувач КП «Комунгосп» | 36 206,09 | 36 206,09 | Виконано |
| **Управління освіти** | Придбання аудиторних дошок для Гошівського ліцею Долинської міської ради (2 од.)  | 12 000,00 | 12 000,00 | Виконано |
| Придбання та установки витяжки для харчоблоку Гошівського ліцею Долинської міської ради | 31 000,00 | 31 000,00 | Виконано |
| **5.** | Грабівський(Грабів, Крива) | **303 834,09** | **Управління освіти** | Придбання 3-х телевізорів для початкових класів та спортивного інвентарю Грабівської гімназії | 50 000,00 | 49 935,00 | Виконано |
| **Відділ культури** | Придбання апаратури для будинку культури с.Грабів (мікрофон, глобус, димова установка) | 25 000,00 | 23 247,00 | *Виконано частково* |
| **Управління благоустрою та інфраструктури** | Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів – одержувач КП «Комунгосп» | 30 000,00 | 30 000,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лісова в с.Крива | 30 000,00 | 29 876,71 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття дороги на кладовище в с.Грабів | 40 000,00 | 39 965,28 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Л.Українки, вул. І.Франка | 40 000,00 | 39 550,76 | Виконано |
| Придбання елементів для дитячого майданчика (пісочниця, каруселі) – одержувач КП «Комунгосп» | 25 000,00 | 24 957,00 | Виконано |
| Придбання мотокосарки | 10 000,00 | 9 999,00 | Виконано |
| **Управління благоустрою та інфраструктури** | Придбання обладнання для покосу трави - одержувач КП «Комунгосп» | 1 000,00 | 961,20 | Виконано |
| Поточний ремонт шкільного подвір’я в с. Грабів - одержувач КП «Комунгосп» | 35 834,09 | 35 788,00 | Виконано |
| **Управління ЖКГ** | Придбання вхідних дверей для клубу в с. Грабів | 17 000,00 | 17 000,00 | Виконано |
| **6.** | Княжолуцький | **1 082 830,31** | **Управління освіти** | Придбання інвентарю та матеріалів для дошкільного відділення Княжолуцького ліцею по вул. Шевченка, 108 | 600 000,00 | 599 906,00 | Виконано |
| **Управління ЖКГ** | Капітальний ремонт внутрішніх і зовнішніх мереж у дошкільному відділенні Княжолуцького ліцею по вул. Шевченка, 108 | 242 864,74 | 242 858,82 | Виконано |
| **Управління благоустрою та інфраструктури** | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Сагайдачного, Рінні, Набережна в с.Княжолука (покриття 6см., ширина дороги - 4 м) | 230 915,57 | 192 159,00 | Виконано |
| Придбання ліхтарів і кабелю та ремонту вуличного освітлення по вул. Набережна, с. Княжолука  | 9 050,00 | 9 050,00 | Виконано |
| **364 176,25** | **Управління благоустрою та інфраструктури** | Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів – одержувач КП «Комунгосп» | 67 866,25 | 67 866,25 | Виконано |
| Проведення робіт по облаштуванню дорожнього покриття (укладання асфальту) по вул. Промислова в с.Княжолука | 296 310,00 | 295 282,00 | Виконано |
| **7.** | Лоп'янський | **307 195,08** | **Управління благоустрою та інфраструктури** | Поточний ремонт тротуарної доріжки на території церкви «Воздвиження Чесного Хреста» – одержувач КП «Комунгосп» | 20 000,00 | 19 974,00 | Виконано |
| Облаштування парку відпочинку по вул. Шевченка (встановлення лавок) – одержувач КП «Комунгосп» | 5 000,00 | 5 000,00 | Виконано |
| Оновлення знаку з написом село Лоп’янка– одержувач КП «Комунгосп» | 3 000,00 | 3 000,00 | *Виконано частково/не профінансовано* |
| Заміна вуличних світильників по вул. Шевцова– одержувач КП «Комунгосп» | 8 000,00 | 7 104,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевцова  | 50 000,00 | 49 906,42 | Виконано |
| Поточний ремонт сходів та відмостки до адмінбудинку в с. Лоп’янка  | 49 000,00 | 48 998,58 | Виконано |
| Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів– одержувач КП «Комунгосп» | 30 195,08 | 30 195,08 | Виконано |
| Відновлення сходів до центрального входу ДЗК «Лісова казка» – одержувач КП «Комунгосп» | 15 000,00 | 15 000,00 | Виконано |
| Ремонт шкільного паркана та шкільних воріт для ліцею с. Лоп’янка– одержувач КП «Комунгосп» | 20 000,00 | 20 000,00 | Виконано |
| Придбання саджанців та квітів на посадку шкільного подвір’я – одержувач КП «Комунгосп» | 3 000,00 | 2 974,00 | Виконано |
| Ремонт сходів до центрального входу будівлі НД «Просвіта» та пандуса – одержувач КП «Комунгосп» | 37 000,00 | 37 000,00 | Виконано |
| **Управління освіти** | Придбання пісочниці з лавочками в ДЗК «Лісова казка» | 10 000,00 | 10 000,00 | Виконано |
| Придбання даху на колодязь в ДЗК «Лісова казка» | 6 000,00 | 5 990,00 | Виконано |
| **Відділ культури** | Придбання матеріалів для відновлення фасаду НД «Просвіта» | 3 000,00 | 3 000,00 | Виконано |
| **Центр первинної медичної допомоги** | Поточний ремонт сходів та відмостки центрального входу до будівлі ФАПу | 40 000,00 | 40 000,00 | Виконано |
| **Управління ЖКГ** | Поточний ремонт фасаду ФАПу в с. Лоп’янка | 8 000,00 | 8 000,00 | Виконано |
| **8.** | Малотур’ян-ський | **386 514,60** | **Управління освіти** | Придбання матеріалів для Малотур’яського ліцею (вул. Тур’янська, 38 ) | 27 303,00 | 0 | **Не виконано** |
| **Управління ЖКГ** | Завершення поточного ремонту в приміщенні Малотур’яського ліцею (вул. Тур’янська, 38 ) | 50 000,00 | 0 | **Не виконано** |
| Проведення поточного ремонту приміщення бібліотеки (вул. Тур’янська, 40 ) | 19 326,00 | 19 325,58 | Виконано |
| Проведення поточного ремонту в адміністративній будівлі (вул. Тур’янська, 40) | 19 326,00 | 19 326,00 | Виконано |
| **Центр первинної медичної допомоги** | Проведення поточного ремонту приміщення ФАПу (вул. Тур’янська, 42) | 19 326,00 | 19 326,00 | Виконано |
| **Управління благоустрою та інфраструктури** | Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка | 5 000,00 | 4 986,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Мирна | 30 000,00 | 29 901,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Провулок Стрілецький | 5 000,00 | 4 987,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Полуванки | 45 000,00 | 44 860,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Тур’янська | 43 400,00 | 0 | **Не виконано**  |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Липова | 15 000,00 | 14 899,00 | Виконано |
| Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів – одержувач КП «Комунгосп» | 38 651,00 | 38 651,00 | Виконано |
| Видатки в галузі зовнішнього вуличного освітлення (територія старостинського округу) – одержувач КП «Комунгосп» | 19 326,00 | 19 196,00 | Виконано |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво колекторів системи господарсько-побутової каналізації та КНС для мікрорайону «Чертежик» у с. Мала Тур’я, Калуського району, Івано-Франківської області» | 49 860,00 | 49 860,00 | Виконано |
| **9.** | Надіївський | **239 148,02** | **Управління благоустрою та інфраструктури** | Поточний ремонт дорожнього по вул. Шевченка | 49 800,00 | 49 652,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього по вул. Хмельницького | 25 200,00 | 25 129,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього по вул. Полуботка | 20 150,00 | 20 093,00 | Виконано |
| Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів – одержувач КП «Комунгосп» | 24 000,00 | 24 000,00 | Виконано |
| **Управління ЖКГ** | Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту Надіївського ліцею Долинської міської ради | 35 000,00 | 35 000,00 | Виконано |
| **Управління освіти** | Придбання спортивного та іншого інвентарю для Надіївського ліцею Долинської міської ради | 15 000,00 | 6 185,00 | *Частково виконано* |
| **Відділ культури** | Придбання звукопідсилювальної апаратури для будинку культури в с. Надіїв | 35 000,00 | 35 000,00 | Виконано |
| **Центр первинної медичної допомоги** | Придбання меблів, інвентарю та інше для ФАП в с. Надіїв | 35 000,00 | 35 000,00 | Виконано |
| **10.** | Новичківський | **289 450,15** | **Управління благоустрою та інфраструктури** | Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів – одержувач КП «Комунгосп» | 22 450,00 | 3 592,14 | Виконано |
| Проведення ремонту дорожнього покриття по вул. Загір’я, вул. Сонячна, вул. Світанкова, вул. Гірська, вул. Богуна | 197 000,00 | 158 571,00 | Виконано |
| Облаштування пішохідної доріжки біля клубу – одержувач КП «Комунгосп» | 10 000,00 | 8 569,30 | Виконано |
| Проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Героїв України та вул. Федьковича с. Новичка | 60 000,00 | 51 358,00 | Виконано |
| **11.** | Оболонський | **553 452,40** | **Управління благоустрою та інфраструктури** | Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна | 20 000,00 | 20 024,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Букова | 25 000,00 | 24 975,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Бабієва гора | 20 000,00 | 19 980,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Знесіння | 20 000,00 | 19 980,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Усторонь | 15 000,00 | 14 987,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Франка | 10 000,00 | 9 992,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Підзапуст | 20 000,00 | 19 980,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Стуса | 10 000,00 | 9 990,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Грушевського | 10 000,00 | 9 992,00 | Виконано |
| Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів | 54 000,00 | 54 000,00 | Виконано |
| Поточний ремонт водостічних канав у с. Оболоння | 49 000,00 | 48 992,00 | Виконано |
| Придбання елементів та встановлення спортивного майданчика у с. Оболоння, вул. Шевченка, 64 | 49 000,00 | 49 000,00 | *Виконано/не оплачено* |
| Поточний ремонт вуличного освітлення у с. Оболоння – одержувач КП «Комунгосп» | 49 000,00 | 48 994,80 | Виконано |
| Оболонська початкова школа Долинської міської ради – Придбання елементів та встановлення дитячого майданчика, вул. Шевченка, 62 | 30 000,00 | 30 000,00 | Виконано |
| Придбання стендів для оголошень | 15 000,00 | 14 904,26 | Виконано |
| Поточний ремонт елементів благоустрою на стадіоні в с. Оболоння, вул. Ставище | 17 452,40 | 17 442,00 | Виконано |
| **Управління ЖКГ** | Придбання електрообігрівачів (електрорадіаторів) для адмінбудинку по вул. Шевченка, 64 с. Оболоння | 25 000,00 | 0 | **Не виконано** |
| Оболонський ліцей – придбання та встановлення системи відеоспостереження на установі, с. Оболоння, вул. Одиниця, 28 | 30 000,00 | 30 000,00 | Виконано |
| **Міська рада** | Виготовлення детального плану території, с. Оболоння, вул. Л. Українки | 45 000,00 | 45 000,00 | Виконано |
| **Відділ культури** | Будинок Культури – придбання мікшеру, акустичної системи та ноутбуку | 40 000,00 | 39 487,00 | Виконано |
| **12.** | Підберезький | **798 903,04** | **Управління благоустрою та інфраструктури** | Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Гайова | 49 500,00 | 49 449,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Берегова | 49 200,00 | 49 164,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Долішня | 49 000,00 | 48 964,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття провулка від вул. Промислова | 48 900,00 | 48 864,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Кобринської | 49 600,00 | 49 562,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Довбуша | 48 500,00 | 48 464,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Прикарпатська | 45 000,00 | 44 967,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Солуківська | 49 500,00 | 49 464,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Б.Хмельницького  | 49 400,00 | 49 364,00 | Виконано |
| Благоустрій біля території школи та церкви – одержувач КП «Комунгосп» | 49 800,00 | 49 763,00 | Виконано |
| Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів – одержувач КП «Комунгосп» | 80 000,00 | 80 000,00 | Виконано |
| Придбання мотокосарок STIHL та обладнання для покосу трави – одержувач КП «Комунгосп» | 45 000,00 | 44 836,00 | *Виконано/ в т.ч. не профінансовано 1800,00 грн* |
| **Управління ЖКГ** | Придбання пиломатеріалів для ремонту клубу | 60 000,00 | 0 | **Не виконано** |
| **Управління освіти** | Придбання мультимедійного обладнання для Підберезької гімназії | 60 000,00 | 59 305,00 | Виконано |
| Придбання комп’ютеної техніки (принтер) для Підберезької гімназії | 10 000,00 | 10 000,00 | Виконано |
| **Центр первинної медичної допомоги** | Придбання медичного інвентаря та обладнання для ФАП | 50 000,00 | 49 750,00 | Виконано |
| **13.** | Рахинянський | **234 471,81** | **Управління благоустрою та інфраструктури** | Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка | 21 500,00 | 19 455,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна | 10 000,00 | 9 992,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Захарасевич | 10 000,00 | 9 992,00 | Виконано |
| Придбання матеріалів для благоустрою майданчика біля Рахинянської гімназії та будинку культури – одержувач КП «Комунгосп» | 30 000,00 | 28 646,85 | *Виконано/ в т.ч. не профінансовано 723,06 грн* |
| Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів – одержувач КП «Комунгосп» | 22 971,81 | 22 971,81 | Виконано |
| **Управління ЖКГ** | Придбання матеріалів для облаштування огорожі навколо дитячого садочка в с. Рахиня  | 45 000,00 | 45 000,00 | Виконано |
| Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту Рахинянської гімназії | 10 000,00 | 10 000,00 | Виконано |
| Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту кабінету адміністратора ЦНАПу | 5 000,00 | 5 000,00 | Виконано |
| Заміна вікон в адмінбудинку с. Рахиня | 20 000,00 | 20 000,00 | Виконано |
| Придбання матеріалів для монтажу системи водопостачання та водовідведення в Рахинянській гімназії | 5 000,00 | 0 | **Не виконано** |
| **Управління освіти** | Придбання спортивного та іншого інвентарю для Рахинянської гімназії | 5 000,00 | 5 000,00 | Виконано |
| Придбання комп’ютерної та оргтехніки для Рахинянської гімназії | 10 000,00 | 10 000,00 | Виконано |
| **Відділ культури** | Придбання звукопідсилюючої апаратури для будинку культури в с.Рахиня | 35 000,00 | 35 000,00 | Виконано |
| Придбання (заміна) гардин в будинку культури в с.Рахиня  | 5 000,00 | 5 000,00 | Виконано |
| **14.** | Солуківський(Солуків, Якубів, Діброва) | **418 612,12** | **Управління ЖКГ** | Поточний ремонт підлоги в Якубівській початковій школі, вул. Центральна, 69 | 50 000,00 | 49 998,95 | Виконано |
| **Центр первинної медичної допомоги** | Поточний ремонт ФАПу в с. Діброва, вул. Шевченка, 4 | 50 000,00 | 50 000,00 | Виконано |
| **Управління благоустрою та інфраструктури** | Благоустрій села с.Солуків | 13 612,12 | 13 607,40 | Виконано |
| Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів– одержувач КП «Комунгосп» | 35 000,00 | 35 000,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дороги по вул. Центральна в с.Солуків | 45 000,00 | 44 913,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дороги по вул. Зелена в с.Солуків | 45 000,00 | 44 913,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка в с.Якубів | 45 000,00 | 44 913,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дороги по вул. Молодіжна в с.Якубів | 45 000,00 | 44 913,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дороги по вул. Центральна в с.Діброва | 45 000,00 | 44 913,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дороги по вул. Зарічна в с.Діброва | 45 000,00 | 44 913,00 | Виконано |
| **15.** | Тростянецький | **346 855,92** | **Центр первинної медичної допомоги** | Виділення коштів для потреб амбулаторії в с. Тростянець (заміна вхідних дверей та облаштування пандуса) | 30 000,00 | 30 000,00 | Виконано |
| **Управління ЖКГ** | Виділення коштів на ремонт гімназії в с. Слобода Долинська | 30 000,00 | 30 000,00 | Виконано |
| Виділення коштів на ремонт ліцею в с. Тростянець | 30 000,00 | 29 999,00 | Виконано |
| Виділення коштів на ремонт адмінбудівлі (ремонт газового котла) | 20 000,00 | 14 900,00 | Виконано |
| Виділення коштів на придбання матеріалів для ремонту сходів до Будинку культури | 21 500,00 | 0 | **Не виконано** |
| **Управління благоустрою та інфраструктури** | Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів | 35 000,00 | 35 000,00 | Виконано |
| Поточний ремонт огородження для кладовища в с. Слобода Долинська – одержувач КП «Комунгосп» | 49 500,00 | 49 500,00 | Виконано |
| Виділення коштів на облагородження та придбання обладнання вулично-спортивного майданчика в с.Слобода Долинська – одержувач КП «Комунгосп» | 25 000,00 | 24 095,03 | Виконано |
| Виділення коштів на облагородження та придбання обладнання вулично-спортивного майданчика в с. Тростянець – одержувач КП «Комунгосп» | 35 000,00 | 31 668,36 | Виконано |
| Виділення коштів на закупівлю огородження кладовища в с. Тростянець – одержувач КП «Комунгосп» | 40 000,00 | 39 790,20 | *Виконано/ в т.ч. не профінансовано 5412,00 грн* |
| Виділення коштів для облагородження культурно-історичних пам’яток в с. Тростянець – одержувач КП «Комунгосп» | 18 000,00 | 18 000,00 | Виконано |
| Поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг с. Тростянець - одержувач КП «Комунгосп» | 12 000,00 | 11 840,00 | Виконано |
| **16.** | Тяпчанський | **380 038,88** | **Управління благоустрою та інфраструктури** | Проведення благоустрію території біля Будинку культури по вул. Миру, 53 – одержувач КП «Комунгосп» | 302 000,00 | 300 000,00 | *Виконано на 95% / в т.ч. не профінансовано 178 343,00 грн* |
| Поточний ремонт вул. Молодіжна | 30 000,00 | 30 000,00 | Виконано |
| Поточний ремонт вул. Миколи Корпана | 10 000,00 | 10 002,00 | Виконано |
| Придбання автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів – одержувач КП «Комунгосп» | 38 000,00 | 38 000,00 | Виконано |
| **17.** | Яворівський | **800 739,72** | **Управління ЖКГ** | Ремонт приміщення адмінбудинку (кабінети, заміна вхідних дверей) | 35 000,00 | 35 000,00 | Виконано |
| Ремонтні роботи внутрішнього водопроводу та приміщення Яворівської гімназії | 30 000,00 | 30 000,00 | Виконано |
| **Відділу молоді та спорту** | Придбання спортивного екіпірування та інвентарю для Яворівської футбольної команди «Нафтовик» | 20 000,00 | 20 000,00 | Виконано |
| **Управління освіти** | Придбання подарунків для дітей на свято Миколая | 7 000,00 | 7 000,00 | Виконано |
| **Відділ культури** | Придбання подарунків для дітей на свято Миколая | 10 000,00 | 10 000,00 | Виконано |
| **Управління благоустрою та інфраструктури** | Придбання матеріалів для ремонту вуличного освітлення – одержувач КП «Комунгосп» | 40 300,00 | 39 878,48 | Виконано |
| Укріплення берега по вул. Шевченка, між будинками № 51-53 – одержувач КП «Комунгосп» | 96 700,00 | 96 441,00 | Виконано |
| Поточний ремонт центральної дороги вул. Шевченка, вул. Коляджина, вул. Нова | 150 000,00 | 149 516,00 | Виконано |
| Укріплення берега по вул. Шевченка, між будинками № 21-24 – одержувач КП «Комунгосп» | 76 000,00 | 75 855,00 | Виконано |
| Придбання матеріалів для проведення відновлювальних робіт (післяпаводковий зсув ґрунту) в с. Яворів  | 15 000,00 | 15 000,00 | Виконано |
| Обрізка дерев та кущів на території села Яворів  | 20 739,72 | 20 739,72 | Виконано |
| Влаштування водовідведення по вул. Зеленій (прочищення придорожньої канави) | 30 000,00 | 30 000,00 | Виконано |
| Виготовлення скульптурної композиції - пам’ятника борцям за волю України – одержувач КП «Комунгосп» | 270 000,00 | 270 000,00 | Виконано |
| **ВСЬОГО** | **7 723 810,12** |  | **7 717 385,38** | **7 318 197,88** |  |