Додаток до рішення міської ради

- 19.05.2022 № 1557-20/2022

- ЗВІТ

про виконання програми відновлення і будівництва елементів дорожньо-мостової, тротуарної  інфраструктури та організації дорожнього руху Долинської ТГ за 2021 рік

Таблиця 1

Перелік об’єктів дорожньої інфраструктури, поточний ремонт яких було заплановано в 2021 році

| № з/п | Назва об’єкта | Вид робіт | Орієнтовна вартість | Вартість виконаних робіт, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м. Долина |  |  |  |  |
| 1 | Чорновола | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 25252,00 |
| 2 | Чорновола, 10-14 | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 49815,00 |
| 3 | Грушевського 28, 28а, 30 | Поточний ремонт дорожнього покриття | 45000,00 | 0,00 |
| 4 | О.Грицей | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 49829,00 |
| 5 | Антоновича | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 49824,00 |
| 6 | Оболонська | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 49576,00 |
| 7 | Шептицького | Поточний ремонт дорожнього покриття | 48000,00 | 47850,00 |
| 8 | Пушкіна | Поточний ремонт дорожнього покриття | 150000,00 | 49811,00 |
| 9 | Обліски | Поточний ремонт дорожнього покриття | 35000,00 | 34875,00 |
| 10 | Бандери | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 49820,00 |
| 11 | Незалежності | Поточний ремонт дорожнього покриття | 100000,00 | 49738,00 |
| 12 | Франка | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 28153,00 |
| 13 | Лаврищева | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 35343,00 |
| 14 | Довбуша | Поточний ремонт дорожнього покриття | 20000,00 | 0,00 |
| 15 | Нафтовиків | Поточний ремонт дорожнього покриття | 100000,00 | 49829,00 |
| 16 | Молодіжна | Поточний ремонт дорожнього покриття | 48000,00 | 0,00 |
| 17 | Шевченка | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 49830,00 |
| 18 | Привокзальна | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 49825,00 |
| 19 | Сумська | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 43376,00 |
| 20 | Південна | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 49806,00 |
| 21 | Коваля | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 28618,00 |
| 22 | Крушельницької | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 0,00 |
| 23 | Коновальця | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 29756,00 |
| 24 | Котляревського | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 0,00 |
| 25 | Хмельницького 13-23 | Поточний ремонт дорожнього покриття | 15000,00 | 14851,00 |
| 26 | 8 Березня | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 0,00 |
| 27 | Довбуша | Поточний ремонт тротуарного покриття | 50000,00 | 0,00 |
| 28 | Хмельницького (с. Слобода Долинська) | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 0,00 |
| 29 | Грушевського, 28а | Поточний ремонт тротуарного покриття | 63800,00 | 54808,00 |
| 30 | Яворницького | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 49819,00 |
| 31 | Замкова | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 27425,00 |
| 32 | Івасюка | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 49855,00 |
| 33 | Ольги Рошкевич Устияновича | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 0,00 |
| 34 | Дорога до джерела | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 0,00 |
| 35 | Обліски | Поточний ремонт тротуарного покриття | 300000,00 | 0,00 |
| 36 | Данила Галицького | Поточний ремонт тротуарного покриття | 35000,00 | 35000,00 |
| 37 | Відновлювальні роботи після проведення аварійних робіт | Поточний ремонт тротуарного та дорожнього покриття | 350000,00 | 0,00 |
| 38 | Автомобільний міст по вул. Оболонська | Капітальний ремонт | 150000,00 | 0,00 |
| 39 | Утримання доріг (отримувач коштів КП «Комунгосп») |  | 500000,00 | 497286,60/ 200890,00борг |
| Разом |  |  | 3159800,00 | 1549970,60 |
| Белеївський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Центральна | Поточний ремонт дорожнього покриття | 20000,00 | 19986,00 |
| 2 | Доріжка біля освітньо-культурних закладів | Поточний ремонт тротуарного покриття | 49800,00 | 49800,00 |
| Разом |  |  | 69800,00 | 69786,00 |
| Великотур'янський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Облаштування футбольного поля | Поточний ремонт дренажної системи | 150000,00 | 131545,00 |
| 2 | Міст (напрямок с. Дідушичі) | Поточний ремонт моста | 26000,00 | 26000,00 |
| Разом |  |  | 176000,00 | 157545,00 |
| Грабівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Лісова (с. Крива) | Поточний ремонт дорожнього покриття | 30000,00 | 29876,71 |
| 2 | Дорога до кладовища (с. Грабів) | Поточний ремонт дорожнього покриття | 40000,00 | 39965,28 |
| 3 | Лесі Українки, Франка | Поточний ремонт дорожнього покриття | 40000,00 | 39550,76 |
| 4 | р. Манявка (с. Грабів) | Проведення робіт з берегоукріплення | 30000,00 | Призначення знято з програми розвитку благоустрою та інфраструктури СНП 17.08.2021р. |
| 5 | Франка (с.Грабів) | Поточний ремонт мережі водовідведення | 23840,00 | Призначення знято з програми розвитку благоустрою та інфраструктури СНП 17.08.2021р. |
| 6 | Долина –Грабів-Цінева (отримувач коштів КП «Комунгосп») | Капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. виготовлення ПКД) | 300000,00 | 283868,00 |
| Разом |  |  | 463840,00 | 393260,75 |
| Лоп'янський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Шевченка (територія церкви) | Поточний ремонт тротуарного покриття | 20000,00 | 19974,00 |
| 2 | Шевцова | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50000,00 | 49906,42 |
| 3 | Шевченка | Проведення робіт з берегоукріплення | 50000,00 | Призначення знято з програми розвитку благоустрою та інфраструктури СНП 17.08.2021р. |
| Разом |  |  | 120000,00 | 69880,42 |
| Надіївський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Дороги в межах населеного пункту (с. Надіїв) | Поточний ремонт дорожнього покриття | 95150,00 | 94874,00 |
| Разом |  |  | 95150,00 | 94874,00 |
| Новичківський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Загір'я | Поточний ремонт дорожнього покриття | 49600,00 | 49524,00 |
| 2 | Світанкова | Поточний ремонт дорожнього покриття | 48950,00 | 10774,00 |
| 3 | Сонячна | Поточний ремонт дорожнього покриття | 49500,00 | 49474,00 |
| 4 | Коцюбинського | Поточний ремонт дорожнього покриття | 48950,00 | 48799,00 |
| 5 | Дороги в межах населеного пункту (с. Новичка) | Поточний ремонт дорожнього покриття | 40000,00 | Призначення знято з програми розвитку благоустрою та інфраструктури СНП 18.11.2021р. |
| 6 | Гайова, Калинова, Богуна, Світанкова | Поточний ремонт дорожнього покриття | 68000,00 | 67960,00 |
| Разом |  |  | 305000,00 | 226531,00 |
| Оболонський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Дороги в межах населеного пункту (с. Оболоння) | Поточний ремонт дорожнього покриття | 150000,00 | 149900,00 |
| 2 | Миру | Поточний ремонт дорожнього покриття | 10000,00 | 9837,70 |
| Разом |  |  | 160000,00 | 159737,70 |
| Підберезький старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Гайова | Поточний ремонт дорожнього покриття | 49500,00 | 49449,00 |
| 2 | Берегова | Поточний ремонт дорожнього покриття | 49200,00 | 49164,00 |
| 3 | Долішня | Поточний ремонт дорожнього покриття | 49000,00 | 48964,00 |
| 4 | Промислова | Поточний ремонт дорожнього покриття | 48900,00 | 48864,00 |
| 5 | Кобринської | Поточний ремонт дорожнього покриття | 49600,00 | 49562,00 |
| 6 | Довбуша | Поточний ремонт дорожнього покриття | 48500,00 | 48464,00 |
| 7 | Прикарпатська | Поточний ремонт дорожнього покриття | 45000,00 | 44967,00 |
| 8 | Солуківська | Поточний ремонт дорожнього покриття | 49500,00 | 49464,00 |
| 9 | Хмельницького | Поточний ремонт дорожнього покриття | 49400,00 | 49364,00 |
| 10 | Автомобільний міст по вул. Коцюбинського | Поточний ремонт моста | 200000,00 | 0,00 |
| 11 | Пішохідний міст через р. Саджава по вул. Гайова біля будинку №10 в с. Підбережжя | Капітальний ремонт | 1031270,00 | 0,00 |
| Разом |  |  | 1669870,00 | 438262,00 |
| Рахинянський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Дороги в межах населеного пункту (с. Рахиня) | Поточний ремонт дорожнього покриття | 41500,00 | 39439,00 |
| 2 | Проведення поточного ремонту прилеглої території будівлі будинку культури | Поточний ремонт тротуарного покриття | 19000,00 | 19000,00 |
| Разом |  |  | 60500,00 | 58439,00 |
| Тяпчанський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Миру | Виконання робіт з благоустрою території | 302000,00 | 300000,00/ в т.ч. борг 178343,00 |
| 2 | Молодіжна | Поточний ремонт дорожнього покриття | 30000,00 | 30000,00 |
| 3 | Корпана | Поточний ремонт дорожнього покриття | 10000,00 | 10002,00 |
| Разом |  |  | 342000,00 | 340002,00 |
| Яворівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Шевченка (будинки 21-22, 51-53) | Проведення робіт з берегоукріплення | 200000,00 | 172296,00 |
| 2 | Шевченка, Коляджина, вул. Нова | Поточний ремонт дорожнього покриття | 150000,00 | 149516,00 |
| 3 | Під'їзд до об’єктів інфраструктури (майданчики для зберігання і вивезення ТПВ) | Поточний ремонт дорожнього покриття | 30000,00 | Призначення знято з програми розвитку благоустрою та інфраструктури СНП 18.11.2021р. |
| 4 | Зелена | Поточний ремонт мережі водовідведення | 30000,00 | 30000,21 |
| 5 | Коляджина | Поточний ремонт берегоукріплення яру | 85000,00 | 79998,50 |
| Разом |  |  | 495000,00 | 431810,71 |
| Геринський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Степана Бандери | Поточний ремонт дорожнього покриття | 13920,00 | 13917,00 |
| 2 | Ольжича | Поточний ремонт дорожнього покриття | 10460,00 | 10341,00 |
| 3 | Дорошенка | Поточний ремонт дорожнього покриття | 27840,00 | 27841,00 |
| 4 | Хмельницького | Поточний ремонт дорожнього покриття | 21020,00 | 20726,00 |
| 5 | Данила Галицького | Поточний ремонт дорожнього покриття | 27840,00 | 27450,00 |
| 6 | Шевченка | Поточний ремонт дорожнього покриття | 48720,00 | 46630,53 |
| 7 | Молодіжна | Поточний ремонт дорожнього покриття | 30000,00 | 0,00 |
| 8 | Корпана | Поточний ремонт дорожнього покриття | 10000,00 | 0,00 |
| Разом |  |  | 189800,00 | 146905,53 |
| Малотур'янський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Шевченка | Поточний ремонт дорожнього покриття | 5000,00 | 4986,00 |
| 2 | Мирна | Поточний ремонт дорожнього покриття | 30000,00 | 29901,00 |
| 3 | Провулок Стрілецький | Поточний ремонт дорожнього покриття | 5000,00 | 4987,00 |
| 4 | Полуванки | Поточний ремонт дорожнього покриття | 45000,00 | 44860,00 |
| 5 | Турянська | Поточний ремонт дорожнього покриття | 43400,00 | 0,00 |
| 6 | Липова | Поточний ремонт дорожнього покриття | 15000,00 | 14899,00 |
| 7 | Незалежності (с. Мала Тур'я) | Поточний ремонт дорожнього покриття | 10000,00 | 9993,00 |
| Разом |  |  | 153400,00 | 109626,00 |
| Гошівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Лісова | Поточний ремонт дорожнього покриття | 30000,00 | 29970,00 |
| 2 | Зелена | Поточний ремонт дорожнього покриття | 10000,00 | 9990,00 |
| 3 | Дронівська | Поточний ремонт дорожнього покриття | 40000,00 | 39959,00 |
| 4 | Зарічна | Поточний ремонт дорожнього покриття | 40000,00 | 39959,00 |
| 5 | Вознична | Поточний ремонт дорожнього покриття | 15000,00 | 14985,00 |
| 6 | Загайківська | Поточний ремонт дорожнього покриття | 10000,00 | 9990,00 |
| 7 | Залізнична | Поточний ремонт дорожнього покриття | 15000,00 | 14985,00 |
| 8 | Оболоня | Поточний ремонт дорожнього покриття | 10000,00 | 9990,00 |
| 9 | Широка | Поточний ремонт дорожнього покриття | 10000,00 | 7683,50 |
| Разом |  |  | 180000,00 | 177511,50 |
| Надіївський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Шевченка | Поточний ремонт дорожнього покриття | 49800,00 | 49652,00 |
| 2 | Хмельницького | Поточний ремонт дорожнього покриття | 25200,00 | 25129,00 |
| 3 | Полуботка | Поточний ремонт дорожнього покриття | 20150,00 | 20093,00 |
| Разом |  |  | 95150,00 | 94874,00 |
| Рахинянський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Шевченка | Поточний ремонт дорожнього покриття | 21500,00 | 19455,00 |
| 2 | Молодіжна | Поточний ремонт дорожнього покриття | 10000,00 | 9992,00 |
| 3 | Захарасевич | Поточний ремонт дорожнього покриття | 10000,00 | 9992,00 |
| Разом |  |  | 41500,00 | 39439,00 |
| Оболонський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Шкільна | Поточний ремонт дорожнього покриття | 20000,00 | 20024,00 |
| 2 | Букова | Поточний ремонт дорожнього покриття | 25000,00 | 24975,00 |
| 3 | Бабієва гора | Поточний ремонт дорожнього покриття | 20000,00 | 19980,00 |
| 4 | Знесіння | Поточний ремонт дорожнього покриття | 20000,00 | 19980,00 |
| 5 | Усторонь | Поточний ремонт дорожнього покриття | 15000,00 | 14987,00 |
| 6 | Франка | Поточний ремонт дорожнього покриття | 10000,00 | 9992,00 |
| 7 | Підзапуст | Поточний ремонт дорожнього покриття | 20000,00 | 19980,00 |
| 8 | Стуса | Поточний ремонт дорожнього покриття | 10000,00 | 9990,00 |
| 9 | Грушевського | Поточний ремонт дорожнього покриття | 10000,00 | 9992,00 |
| Разом |  |  | 150000,00 | 149900,00 |
| Княжолуцький старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Дороги в межах населеного пункту (с. Княжолука) | Поточний ремонт дорожнього покриття | 150000,00 | 0,00 |
| Разом |  |  | 150000,00 | 0,00 |
| Солуківський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Центральна в с. Солуків | Поточний ремонт дорожнього покриття | 45000,00 | 44913,00 |
| 2 | Зелена в с. Солуків | Поточний ремонт дорожнього покриття | 45000,00 | 44913,00 |
| 3 | Шевченка в с. Якубів | Поточний ремонт дорожнього покриття | 45000,00 | 44913,00 |
| 4 | Молодіжна в с. Якубів | Поточний ремонт дорожнього покриття | 45000,00 | 44913,00 |
| 5 | Центральна в с. Діброва | Поточний ремонт дорожнього покриття | 45000,00 | 44913,00 |
| 6 | Зарічна в с. Діброва | Поточний ремонт дорожнього покриття | 45000,00 | 44913,00 |
| 7 | Міст по вул. Лісова в с. Якубів | Поточний ремонт моста | 50000,00 | 42958,00 |
| 8 | Зелена в с. Якубів | Поточний ремонт узбіччя | 50000,00 | 49952,00 |
| Разом |  |  | 370000,00 | 362388,00 |
|  | Всього | 8160160,00 |  | 4786530,21 |

Начальник управління благоустрою

та інфраструктури  								Віталій Юсип