**ЗАТВЕРДЖЕНО**

розпорядження міського голови

№ від .02.2021

**ПЛАН**

**основних заходів щодо підготовки і пропуску**

**можливого льодоходу, повені та паводків у 2021 році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Виконавці** | **Термін виконання** |
| 1 | Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, господарського комплексу, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ | старости сіл, сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи управління благоустрою та інфраструктури міської ради | до 25.02.21 |
| 2 | Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення  запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи управління благоустрою та інфраструктури міської ради, Долинський РВ УДСНС в області, підприємства, установи, організації | до 25.02.21 |
| 3 | Уточнити порядок взаємодії та інформування у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи управління благоустрою та інфраструктури міської ради, Долинський РВ УДСНС в області | до 25.02.21 |
| 4 | Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозабору, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливової каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів для відведення талої та дощової води населених пунктів в умовах можливої повені та паводків | КП "Комунгосп"  Долинської міської ради, Долинське ВУВКГ, підприємства, установи, організації | до 25.02.21 |
| 5 | Забезпечити розчищення кюветів, придорожніх каналів,  дренажних систем та малих потоків з метою  недопущення затримки талих вод у місцях розташування  населених пунктів | КП "Комунгосп"  Долинської міської ради, підприємства, установи, організації | постійно |
| 6 | Підготувати для попередження і ліквідації негативних  наслідків повені та паводків інженерну й автомобільну  техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне  обладнання, автономні джерела живлення та  освітлювання, засоби забезпечення питною водою,  створити резерв пально-мастильних матеріалів | Долинський РВ УДСНС в області, КП "Комунгосп"  Долинської міської ради, Долинське ВУВКГ, підприємства, установи, організації | до 25.02.21 |
| 7 | Здійснити обстеження наявних плавзасобів, забезпечити їх готовність до рятувальних робіт під час можливого льодоходу, повені та паводків | Долинський РВ УДСНС в області,  КП "Комунгосп"  Долинської міської ради | до 25.02.21 |
| 8 | Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів і реактивів для очищення та знезараження питної води, проведення посиленого відомчого лабораторного контролю і державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження льодоходу, повені та паводків | Долинська міськрайонна філія ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України», Долинський районний відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області | постійно |
| 9 | Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною  ситуацією на територіях можливих затоплених населених пунктів та після спаду в них води | під час  часткового  затоплення |
| 10 | Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про розвиток та хід пропуску льодоходу, повені та паводків і правила поведінки населення в цих умовах та заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання | Відділ внутрішньої політики та промоції управління технічного та інформаційного забезпечення міської ради, Долинський РВ УДСНС в області | у разі  загрози та у  період  льодоходу,  повені і  паводків |

|  |
| --- |
| Завідувач сектору з питань надзвичайних  ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної  роботи управління благоустрою та інфраструктури  міської ради Любомир Кіщук |